附表二-2 建築物監造（監督、查核）報告表
工程名稱
建 / 雜 / 照號碼		字第 號					登記碼
開工日期		年 月 日		竣 工 日 期	年 月 日		填表日期		年 月 日 時
勘驗 / 項目				預定進度（﹪）		契約變更次數		次	契約工期
				實際進度（﹪）		工期展延天數		天	契約金額
區分	監 督 項 目				監督結果		辦 理 情 形			備 註
					合格	不合格
一、	建造（雜項）執照列管事項查核
二 / 、 / 監 / 督 / 依 / 設 / 計 / 圖 / 說 / 施 / 工	1.放樣工程
	2.地質改良工程
	3.基礎工程
	4.模板工程
	5.混凝土工程
	6.鋼筋（鋼構）工程
	7.基地環境雜項工程
	8.主要設備工程
	9.其他
區分	查 核 項 目				查核結果		辦 理 情 形			備 註
					合格	不合格
三、查核材料規格及品質	鋼筋（鋼骨）		1.強度試驗報告書
			2.無輻射鋼筋（鋼骨）證明書
			3.出廠證明書
	混凝土		1.強度試驗報告書
			2.氯離子檢測報告書
			3.品質查證文件
	其他
四、其他約定監造事項
五、查核簽章：【建築師】

註：1.本表為執行建築法第五十六條及建築師法第十八條規定訂定。
2.本表填報時機如下：(１) 依建築法第五十六條所定必須勘驗部分；本表檢送地方主管建築機關備查。(２) 建築師法第十八條第四款其他約定監造事項。(３) 監造人辦理建築師法第十八條第一款規定所定事項。
3.本監造報表格式僅供參考，各縣市政府得依建築法第五十六條第二項規定增減之。
4.契約工期係指修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數。
5.契約金額係指契約變更設計後之契約金額。
6.七十三年十一月十六日建築師法第十八條修正理由，明示建築師僅對建築材料之規格及品質負查核之責，並辦理其他約定監造事項，至於施工方法之指導及施工安全之檢查由營造業專任工程人員負責。
【本報告表格式係內政部96年6月6日台內營字第0960802950號令頒，使用時請再確認使用最新版本】