宜蘭縣政府
分項施工計畫書檢查重點表
項次	檢查重點
一、工項概要	1.是否對分項工程進行了解及作概要之說明，並作客觀環境之分析？
	2.有否列出分項工程之內容與數量？
二、人員組織	1.人員組織是否包括必要人員並明訂責任職掌？
	2. 人員組織是否依工程進度需求檢討配置所需施工人數？
三、預定作業進度	1.是否配合整體施工預定進度表規劃施工預定進度？
	2.起迄時間是否與工程總進度曲線表所列之分項施工項目時程一致？
	3.巨額以上之工程，是否已依施工步驟繪製施工進度網圖？
四、分項品質計畫	1.是否已考量工程特性及施工環境訂定施工要領？
	2.是否已依據契約之施工規範訂定品質管理標準？
	3.是否已依據契約之施工規範訂定材料及施工檢驗程序？
	4.自主檢查表檢查項目是否配合品質管理標準內容訂定？
五、分項作業安全衛生管理與設施設置計畫	1.是否針對此分項工程提出所需管理之勞安設施、人員，並與整體之勞安衛生管理計畫串聯？
	2.勞安設施設置是否涵蓋施工項目所需？
六、施工測量	1.是否提出控制測量方法及相關之參考精度？
	2.施工圖說是否注意到施工介面之考量與契約相關規定？
七、相關附件	1.分項工程施工前協調會會議紀錄。
	2.材料比對表。
	3.本分項工程相關CNS 規範。

備註：
1.工程金額一千萬以上需提送分項施工計畫書。
2.分項施工計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應依上表章節撰寫。
3.請確實依本工程特性檢查計畫書相關內容。
4.本表單使用時請再確認使用最新版本。
宜蘭縣政府
分項施工計畫書審查意見表
（請依本工程特性檢查計畫書相關內容）
工程名稱：
送審日期、文號：　　　　　　　　　審查日期：
項次	章節	審查項目	審查結果
			符合	不符 / 情形
一	工項概要
二	人員組織
三	預定作業進度
四	分項品質計畫
五	分項作業安全衛生管理與設施設置計畫
六	施工圖說
七	相關附件

監造工地負責（授權）人：　　　　　　　　　　審查人：