2008公共藝術教戰篇

行政院文化建設委員會 周科長雅菁

壹、前言

民國81年文建會公布實施「文化藝術獎助條例」第九條以來，台灣的公共空間從此有了呼吸藝術的契機，一條看似單純的法令，卻被外界賦予改善台灣建築物與環境的重大任務，以及牽涉到中央與地方龐大的公務體系之複雜問題，也許是讓人跌破眼鏡而始料未及的！經過不斷的討論與實驗示範之後，87年初文建會訂定發布「公共藝術設置辦法」，從此正式開啟台灣公共藝術設置之門。

台灣所推動公共藝術，在不良的建築環境、缺乏美感的民眾素養、「分散式」的操作制度及公共概念匱乏之下，交織出難以想像的諸多問題，包括定義、審議運作機制、基金、公共性、環境融合、管理維護、教育推廣等。很多人總是歸諸於「制度法令」設計不良， 因此文建會耗費一年的時間，舉辦近三十次的跨領域、跨縣市、跨部會的專家學者、行政機關座談會議，歷經討論、爭執、協調再協調之後，總算獲致初步成果，完成「公共藝術設置辦法」的修正草案，從原來的11條增列為34條，歷年來難分難解的諸多議題，希望可以略見絲絲曙光。

新版「公共藝術設置辦法」改變設置概念、簡化三審制度、強化與採購法的釐清、鼓勵工程藝術化、基金勾稽等，將每一個步驟都更清楚地明確規範，讓興辦機關可以更明白地據以執行，初步解決了制度所能改善的問題，相信台灣公共藝術亦即將邁入另一個紀元。

貳、法令說明

一、母法：文化藝術獎助條例第九條

文建會早期為了照顧藝術家的生計，於民國81年公佈「文化藝術獎助條例」，其中第九條規定公有建築物及政府重大公共工程都應設置公共藝術，以美化建築物及環境，而公有建築物之設置金額不得少於建築物造價百分之一。

二、執行依據：公共藝術設置辦法/文化藝術獎助條例施行細則第八至十三條

為了讓各機關據以執行公共藝術業務，文建會於82年訂定文化藝術獎助條例施行細則，解釋相關名詞，並於87年訂定公共藝術設置辦法，明白規定公共藝術設置之送審方式、流程、審委會組成等具體操作機制。

三、罰則：文化藝術獎助條例第三十二條

為了強制執行公有建築物應設置公共藝術，於文化藝術獎助條例第32條規範違規未設者，處以10~50萬元罰鍰。

- 何謂公有建築物：依建築法第6條規定，為政府機關、公營事業機構、自治團體及具有紀念性之建築物。

- 何謂政府重大公共工程：依文化藝術獎助條例施行細則第8條規定，指計畫預算總金額在五億元以上之政府機關、公立學校、公營事業興辦或依法核准由民間機構參與投資興辦之公共工程。

參、特別規定

- 經費十萬元以下者之辦理方式

第五條

公共藝術計畫預算在新臺幣十萬元以下者，興辦機關得繳入該直轄市、縣（市）政府公共藝術基金或逕行辦理公共藝術教育推廣事宜。依前項規定辦理公共藝術教育推廣者，應編製公共藝術完成報告書送其審議機關備查。

公共藝術計畫預算在新臺幣十萬元(含)以下者，稱之為小額案，為避免浪費行政資源，並活化運用，規定可逕繳入基金或辦理公共藝術教育推廣事宜。另為建置公共藝術資料庫，小額案如係屬辦理教育推廣活動者，雖不需撰寫計畫書和徵選結果報告書，仍應編製公共藝術完成報告書至審議機關備查。

二、將建築或工程主體視為公共藝術者之辦理方式

第六條

公有建築物或政府重大公共工程主體符合公共藝術精神者，興辦機關得將完成相關法定審查許可之工程圖樣、說明書、模型或立體電腦繪圖與公共藝術經費等文件送主管機關審議會審議，並請工程所在地直轄市或縣市政府與會提供意見，通過後得視為公共藝術。

前項公共藝術經費百分之二十以上，得作為工程技術服務設計獎勵金，但不得逾新臺幣五佰萬元。其餘經費應由興辦機關統籌運用於該公共藝術之民眾參與、教育推廣、文宣行銷、週遭環境美化等事宜或繳入基金。

依第一項審定視為公共藝術者，竣工後應編製公共藝術完成報告書送主管機關備查。

為達到工程藝術化的極致理想，新增一條不同的審議方式，讓公有建築物或工程主體有機會成為公共藝術，只要經過文建會審議會審議通過者，即無須再成立執行小組、評審委員等作業，惟工程完成後仍應編製公共藝術完成報告書，不僅簡化行政流程，也希望為都市景觀帶來根本的改變。

至於公共藝術的經費該如何運用呢？其中的百分之二十以上，得作為工程技術服務設計獎勵金，但不得逾新臺幣五佰萬元。其餘經費則應統籌運用於該公共藝術之民眾參與、教育推廣、文宣行銷、週遭環境美化等事宜或繳入基金。

肆、審議的程序及重點

公共藝術設置辦法中的公共藝術審議會（以下簡稱審議會），負責審議、督導和規劃的角色，是重要的把關人物。目前全國已有29個審議會，大部分均由文化局負責籌組及召開等行政工作，中央部會僅有交通部、教育部、國科會和文建會。

- 審議會的組成

第七條

審議會應置委員九人至十五人，設召集人一人，由機關首長或副首長兼任之；副召集人一人，由機關業務主管或文化局局長兼任之。其餘委員就下列人士遴聘之，各款至少一人：

一、視覺藝術專業類：藝術創作、藝術評論、應用藝術、藝術教育或藝術行政領域。

二、環境空間專業類：都市設計、建築設計、景觀造園生態領域。

三、其他專業類：文化、社區營造、法律或其他專業領域。

四、相關機關代表。

前項第四款之人數，不得超過委員會總人數四分之一以上。

公共藝術的審議常關係到視覺藝術、建築、都市設計、景觀生態、社區及法律等各項專業領域，因此委員組成應涵蓋各個藝術專業層面，人數9-15人，其中如果是機關代表，則不宜超過超過委員會總人數四分之一以上，以提昇公共藝術水準及品質。

審議會每年應定期召開，必要時得召開臨時會議；委員任期二年，期滿得續聘之。雖然法令上並未明文規定委員更換的比例，但以近年推動的經驗中得知，變動以不超過二分之一為原則較佳，一則可以維持政策的延續性，二則可兼顧新觀點的注入。

- 審議會的職掌

第八條

審議會之職掌如下：

一、研擬轄內整體公共藝術規劃、設置、教育推廣及管理維護政策。

二、審議公共藝術計畫。

三、輔導公共藝術基金運作及基金年度規劃報告書。

四、審議公共藝術捐贈事宜。

五、其他有關補助、輔導、獎勵及行政等事項。

主管機關審議會應再負責審議公共藝術專家學者資料庫名單、本辦法第四條第二項及第六條之案件。

審議會能否發揮效益，往往影響到公共藝術的執行效益，審議會的審議工作應立於協助輔導的精神，而不是對立批評。另外審議會當不僅止於審議公共藝術計畫書而已，還應研擬轄內整體公共藝術規劃、設置、教育推廣及管理維護政策，輔導公共藝術基金運作及基金年度規劃報告書，及審議公共藝術捐贈事宜等，俾促進地方公共藝術發展。

文建會審議會比其他審議會多二個任務，一為審議公共藝術專家學者資料庫名單；一為審議將工程主體是為公共藝術的案件。

三、審查程序及事項

興辦機關辦理公共藝術計畫，應擬定公共藝術計畫書、徵選結果報告書及完成報告書並依規定分階段送審，各階段審議內容與重點不同，相關表格可至文建會公共藝術官方網站publicart.cca.gov.tw下載，如下：

（一）公共藝術計畫書

第十三條

公共藝術計畫書應送審議會審議，其內容應包括下列事項：

一、執行小組名單及簡歷。

二、自然與人文環境說明。

三、基地現況分析及圖說。

四、公共藝術計畫理念。

五、徵選方式及標準。

六、民眾參與計畫。

七、徵選小組名單。

八、經費預算。

九、預定進度。

十、歷次執行小組會議紀錄。

十一、公開徵選或邀請比件簡章草案及其他相關資料。

十二、契約草案。

十三、其他相關資料。

前項計畫書經送審通過後，前項第一款、第五款、第七款及第八款如有變動，應提請審議會同意。

1.審議重點：

  - 相關資料是否齊全、正確。

  - 設置理念是否具創意、恰當。

  - 徵選方式是否符合基地特性及公平公正原則。

  - 民眾參與計畫是否適切、完善。

  - 執行小組及徵選小組成員是否合適及符合規定。

  - 經費編列是否合理。

- 公共藝術計畫書應送審議會審議，此一階段審議會應審慎審查，亦有權提出任何修正要求。經審議通過後興辦單位才能據以執行，日後執行小組名單、徵選方式、徵選小組名單及經費預算如有變動，則應再提送審議會審議同意。

（二）公共藝術徵選結果報告書

第十四條

公共藝術徵選結果報告書應送審議機關核備，其內容應包括下列事項：

一、徵選過程紀錄(含作品型式、設置位置、說明牌樣式及位置等內容)。

二、評選會議紀錄。

三、入選之公共藝術作品介紹。

四、鑑價會議紀錄。

- 審議重點：

  - 相關資料是否齊全。

  - 徵選過程是否依照「公共藝術設置計畫書」辦理。

  - 評選會議的召開是否合適。

  - 入選之公共藝術說明是否清楚。

  - 鑑價會議是否確實執行。

2.公共藝術徵選結果報告書為避免造成興辦單位困擾，並與執行小組、徵選小組明確責任區隔，由審議機關逕行核備即可，以縮短審議流程，惟如經審議會決議仍須送審者，則仍應送審議會審議通過後方可繼續執行。此階段通過後方能繼續簽約執行喔。

（三）公共藝術完成報告書

第十五條

公共藝術完成報告書應送審議機關備查，其內容應包括下列事項：

一、公共藝術計畫基本資料表(含作品圖說)。

二、辦理過程。

三、驗收紀錄。

四、民眾參與紀錄。

五、管理維護計畫。

六、檢討與建議。

興辦機關所送之公共藝術完成報告書，如審議機關認有爭議或重大瑕疵者，得送請審議會審議。

1.審議重點：

  - 相關資料是否齊全。

  - 辦理過程是否依照「公共藝術徵選結果報告書」辦理。

  - 相關執行是否確實。

  - 管理維護計畫是否完備。

2.公共藝術完成報告書應送審議機關備查即可，如審議機關認有爭議或重大瑕疵者，亦得送請審議會審議。

四、送審方式

第四條

直轄市、縣（市）政府應負責審議其主管之政府重大公共工程及轄內公有建築物之公共藝術計畫。

中央部會應負責審議範圍跨越二個以上直轄市、縣（市）行政轄區及其主管之政府重大公共工程公共藝術計畫，並應邀請公共藝術設置地之地方政府代表列席。未設置審議會者，應由文建會之審議會負責審議。

基本上送審方式可依公有建築物和政府重大公共工程來區別，方式如下：

- 公有建築物依其地點來決定，由當地審議會審議。

- 政府重大公共工程則依主管機關來決定，由其主管機關的審議會來審議。

- 當工程範圍跨越二個以上直轄市、縣（市）行政轄區時，則由中央主管機關來負責審議。

- 中央未設置審議會者，則由文建會審議會來負責審議。

伍、預算編列

一、相關經費的編列

- 公共藝術的經費應包括製作費、藝術家創作費、材料補助費、行政費用民眾參與等活動費用等，必要時可分年分期編列。相關預算須經審議會審核通過方可據以執行。

- 公共藝術設置經費應隨主體工程預算編列之。公有建築物依文化藝術獎助條例第九條第一項規定，編列額度不得少於該建築物造價之百分之一。

- 建造物造價之計算方式，係指建築物之直接工程成本，包括承包商管理費及利潤、保險費、營業稅、環保安全衛生費、品管費及其他與直接工程成本有關之費用等。

- 政府重大公共工程之工程在法令上並無明確規定其設置經費額度，依基地情況由興辦機關（構）併同計畫書，報請審議會審議。

- 公共藝術經費編列的時機應在建築或工程規劃之初，其原因為：

  - 提供公共藝術與建築及工程結合的契機。

  - 所設置的公共藝術有利於塑造整體環境特色。

二、預算支用

第二十三條

公共藝術計畫經費應包含下列項目，並得依建築或工程進度分期執行。

一、公共藝術製作費：包括書圖、模型、材料、裝置、運輸、臨時技術人員、現場製作費、購置、租賃、稅捐及保險等相關費用。

二、藝術家創作費：以前款經費之百分之十五為下限。

三、材料補助費：採用公開徵選之入圍者與邀請比件受邀者之材料補助費。

四、行政費用：

（一）執行小組、徵選小組、顧問等外聘人員出席費或審查費。

（二）資料搜集等費用。

（三）印刷及其相關費用。

（四）公開徵選作業費。

（五）執行秘書或代辦費用。

五、民眾參與、公共藝術教育推廣等活動費用。

  - 「營業稅及營業所得稅」則是以前七項費用之總合計算，有開立發票者始有此項。

  - 原則上，行政費用建議以公共藝術總經費的百分之十為上限。（特殊情況可以由「公共藝術審議會」審查通過後編列）

陸、執行作業

一、執行小組成員

第十條

興辦機關辦理公共藝術計畫應成立執行小組，成員五人至九人，得包含下列人士：

一、視覺藝術專業類：藝術創作、藝術評論、應用藝術、藝術教育或藝術行政領域。此類別成員不得少於總人數二分之一。

二、該建築物之建築師或工程之專業技師。

三、其他專業類：文化、社區、法律或其他專業領域。

四、興辦機關或管理機關之代表。

前項第一款成員應從主管機關所設之公共藝術專家學者資料庫中遴選。

許多興辦單位的承辦者往往因為辦理此項業務，才開始接觸到藝術領域，因此為了協助興辦機關取得好的公共藝術，建立執行小組機制，結合專家學者一起來推動公共藝術業務。從經驗中得知，公共藝術計畫的成敗與執行小組的投入及熟悉程度有極密切的關係。

執行小組成員必須從文建會所設之公共藝術專家學者資料庫中遴選，遴選條件建議如下：

- 委員專業水準及對公共藝術的熟悉程度。

- 委員本身與基地的地緣關係。

- 委員是否有時間常出席開會。

二、執行小組的任務

第十二條

執行小組應協助辦理下列事項：

一、編製公共藝術計畫書。

二、執行依審議通過之公共藝術計畫，辦理徵選、民眾參與、鑑價、勘驗、驗收等作業。

三、編製公共藝術徵選結果報告書。

四、編製公共藝術完成報告書。

五、其他相關事項。

執行小組為行政作業輔導角色，興辦機關應於與公有建築物或政府重大公共工程之建築師或營造廠商簽約後一個月內，成立執行小組。提供詳細基地資料，進行公共藝術計畫之討論工作。

- 公共藝術的徵選方式

第十六條

執行小組應依建築物或基地特性、預算規模等條件，選擇下列一種或數種之徵選方式，經審議會審議後辦理：

一、公開徵選：以公告方式徵選公共藝術計畫，召開徵選會議，選出適當之方案。

二、邀請比件：經評估後列述理由邀請二個以上藝術創作者或團體提出計畫方案，召開徵選會議，選出適當之計畫。

- 委託創作：經評估後列述理由選定適任之藝術創作者或團體提出一件以上計畫方案，召開徵選會議，選出適當之計畫。

四、評選價購：經評估後列述理由，選定適當之公共藝術。

執行小組應依建築物或工程基地特性、預算規模等條件選擇前項徵選方式，經審議會審議後辦理。這四項徵選方式，在辦理時程、行政經費、可供選取作品數量、公平性、預期品質及社會資源等的投入上，各有不同的考量與限制，亦可以同時考量並用。

如台北市萬華車站採「公開徵選」及「委託創作」並行，同時徵得國內具創意的年輕藝術家及重量級藝術家的作品。台北市的中油大樓總部以「公開徵選」、「委託創作」及「評選價購」三種方式並用，分別取得了年輕藝術家及國際級藝術大師的作品。

或者，興辦單位亦可以採策展人（策劃人或團隊）制度，評選其所提之企劃內容及藝術家團隊。此項方式的好處是讓大型公共藝術計畫的理念及作品風格較為統一。如台北市內湖污水處理廠、南港軟體園區等，都是採用此一方式。

四、公共藝術徵選的特殊規範

第十七條

採公開徵選者，其徵選文件應刊登於主管機關公共藝術網站，並召開說明會。公告時間，除經審議會同意外，不得低於下列期限：

一、計畫經費達新臺幣一仟萬元以上者：四十五日以上。

二、計畫經費逾新臺幣十萬元未達一仟萬元者：三十日以上。

採邀請比件及委託創作者，得於計畫書中明列藝術創作者或團體正、備選名單。採評選價購者，應於計畫書中檢附鑑價紀錄，免送公共藝術徵選結果報告書。

採公開徵選、邀請比件及委託創作者，得於招標文件明訂以固定費用辦理。

五、徵選小組及其徵選會議之召開

採用「公開徵選」、「邀請比件」及「委託創作」三種方式的公共藝術計畫都需要組成徵選小組，在合議制的徵選會議中選出適當作品。

（一）徵選小組的成員

第十八條

徵選小組成員五人至九人，得就以下人員聘兼（派）之：

一、執行小組成員。

二、由執行小組研提之國內專家、學者名單。

前項成員中，視覺藝術專業人士不得少於二分之一，並應由主管機關公共藝術專家學者資料庫依各類遴選之。

為求延續執行理念，興辦單位可以將執行小組成員全數作為徵選小組成員，亦可以依執行小組所研提之名單，重新聘任，惟其名單應從文建會公共藝術專家學者資料庫依各類遴選之並送審議會審議通過方可。

（二）徵選會議的召開

第十九條

徵選會議之召開及決議，應有徵選小組成員總額二分之一以上出席，出席成員過半數之同意行之。出席成員中之外聘專家、學者人數，不得少於出席成員人數之三分之一。

經徵選小組全體成員同意者，得於徵選簡章中公告小組成員名單。

徵選會議對公共藝術計畫案的結果影響甚鉅，應審慎辦理之，若認為水準不符需求，則應重新辦理。委員個人或其三等親參與設置案，可能影響審議之公平性，為避免爭議，該委員應適時迴避參與該案審議，評審過程必要時應錄影（音）存證，以昭公信。

六、公共藝術的鑑價作業

（一）鑑價目的與原則

公共藝術的價格，迴異於工程或一般公部門的採購，不能僅以材料、數量、工時來核計，應保留適當彈性。但因公共藝術為公共經費，故仍需力求公共藝術設置經費之恰當與合理。

所以為取得公共藝術適當合理價格，規定透過專業性的鑑價會議來審查藝術創作者所提的經費表。若為委託創作或評選價購，則可請該創作者提供近三年至五年間之委託及交易價格（其所提列之作品類型與質材應與該案性質相同，如同為馬賽克作品），做為鑑價的參考。

（二）鑑價會議

第二十條  公共藝術徵選結果報告書送核備前，興辦機關應邀請獲選之藝術創作者或團體、執行小組專業類成員或徵選小組成員共同召開鑑價會議。

前項鑑價會議審核包括作品經費、材質、數量、尺寸、安裝及維護管理方式等。其會議決議得做為議價底價之依據。

有些採用公開徵選的方式取得公共藝術的機關，雖已在公開招標簡章內載明底標價格，但是仍須召開鑑價會議，惟可不討論價格，而是討論藝術家所提之材質、尺寸等細項資料是否合宜。若鑑價未獲通過，鑑價小組可於會議記錄載明主要原因，以協助創作者修正其報價。

鑑價會議之決議得做為議價底價之依據，興辦機關應避免造成二次議價之行為或採一般議價方式直接打折方式來訂定底價。

七、執行階段

  - 完成決標作業

召開公共藝術鑑價會議完畢之後，即應撰寫公共藝術徵選結果報告書送審議會審議，該報告書通過審議後，即可辦理議價及簽約作業。

第二十一條

公共藝術徵選結果報告書經核備後，興辦機關應依政府採購法第二十二條第一項第二款規定採限制性招標方式，辦理議價及簽約事宜。

前項決標結果及徵選小組名單應刊登公告於主管機關公共藝術網站及政府採購資訊網站。

（二）簽約

1.藝術家依鑑價會議決議，提送計畫書及預算。

藝術家需提出計畫書，詳細說明此件作品之適當及堅固的質材、設置地點、確切的尺寸及重量、周圍環境配置、容易且節省成本的維護方式、工作時程表、製作及安裝方式、特殊的保存要點及本計畫的預算。此計畫書將成為合約附件，視為合約的一部份。

2.雙方簽訂「公共藝術執行契約」。

該契約內容應為公共藝術計畫書所附之契約草案。簽約後興辦單位應依契約規定，撥付第一期款。

  - 「公共藝術執行契約」可以說是興辦單位與藝術家之間最具體的權利義務規範，為確保雙方權益，興辦單位應至文建會公共藝術官方網站中下載制式合約範本，以避免爭議。

  - 與藝術家簽約之後，藝術家即開始投入公共藝術的製作及設置等後續工作，包括最後設計定案、製作、安裝及日後作品維護計畫等，興辦單位與該案的建築師應該與藝術家密切合作，以讓公共藝術計畫完整呈現。

  - 藝術家的創作是與時俱進的，因此，公共藝術也常會隨著實際製作而有所調整，例如作品的細部、材質、重量或設置的位置等。為避免藝術家天馬行空，興辦單位應在合約中訂定作品變更的次數，並在簽約時，特別提醒藝術家，若要調整，需以公文方式告之。當藝術家想要調整作品時，興辦單位應會同執行小組及徵選小組專業類成員一同決定，方能確保變更後的作品更符合要求及基地條件。並將討論結果以書面方式記錄，視為合約的一部份，做為日後辦理驗收的依據。

（三）藝術家開始購買材料，並按進度進行開始執行

興辦單位可依合約規定及進度，至藝術家工作室（或工廠）確認作品施作進度、作品結構（安全性）等。建議邀請本案的執行小組及徵選小組專業類成員一同前往，若興辦單位與藝術家雙方有任何疑義，應擬訂書面的會勘記錄，並請執行小組建議解決之道。

（四）藝術家完成公共藝術製作，興辦單位依契約撥付第二期款。

興辦單位確認作品依契約規定製作完成後，應撥付第二期款。第二期款撥付的時程會隨個案而有所不同。

（五）藝術家至設置基地檢查。

- 在作品安裝之前，藝術家應會同興辦單位、執行小組先至基地確認作品安裝事宜，如安裝方式、安裝時間、機具使用、水電等。

- 作品安裝的方式牽涉到機具設備的進場方式，或是交通管制等的問題，興辦單位應與藝術家保持聯絡，協調作品安裝的方式及時間。例如，一件位在台北市敦化北路高四公尺左右的作品，興辦單位事先即提醒藝術家，為免妨礙交通，所以，安裝時需要申請夜間施工及交通管制。又如一件位在捷運內的作品，因為尺寸過大無法由車站進入，而由興辦機關安排測試中的列車載運作品。

（六）藝術家進入基地施工裝置。

- 興辦單位應協助藝術家在合約規範內現場施作所需的相關事項，包括作品、作品說明牌及週圍環境等。藝術家應依契約規定如期完工。

- 公共藝術往往必需搭配「電」或「水」等設備，所以興辦單位應該負起統籌協調之責，確保讓公共藝術的安裝可以配合建築的施工進度，以免藝術家花費不必要的費用做更改或修補。此外，若興辦單位與管理單位不屬於同一單位的情況之下，興辦單位更應負起協調之責，以免藝術家求助無門。依這幾年的經驗得知，興辦單位在這一部份應善盡協助藝術家之責，因為此一階段若出現問題，往往由藝術家概括承受，極不公平。例如曾經有藝術家因為不知道基地上的琺瑯板已施作完成，為了讓作品的電線走在琺瑯板的底下，而將板子重新掀起安裝電線，這一個動作讓藝術家多花了20萬元。又例如，有一件作品位在人行道上，興辦單位未即時與管理單位協調，致使藝術家作品早已設置完成，卻因無法牽夜間照明的線路，致作品遲遲無法驗收，面臨將要罰款的無奈情境。

（七）驗收。

第二十二條

公共藝術完成報告書送備查前，興辦機關應辦理勘驗及驗收作業，應邀請執行小組專業類成員協驗。

- 在接獲藝術家完工通知一星期內，興辦單位應會同執行小組及徵選小組專業類成員、會計、秘書(採購)等相關部門至現場辦理驗收作業。

- 興辦單位應在作品尚在藝術家工坊或工廠中，即辦理一次驗收，以確保作品來得及修正，此次驗收也應請執行小組及徵選小組專業類成員一同前往。例如，台北市都市發展局曾經在辦理的公共藝術過程中，在作品製作階段就辦理了一次驗收，即時發現有一件FRP的座椅作品的結構有問題，馬上做了必要的加強。

（八）興辦單位提送「公共藝術完成報告書」，至審議機關備查後，興辦單位依合約規定撥付尾款，並依藝術家提送之管理維護計畫定期維護管理作品。

八、常見問題

在公共藝術的執行過程中遇到許多問題往往是無可避免的，因為公共藝樹通常是為基地量身訂做，所以對藝術家而言，不論在對創作型式及基地的掌握上都是一種挑戰。也因此，興辦單位應該抱著具有彈性、耐心的心態，協助藝術家為自己的機關完成優秀的公共藝術。

就國內情況而言，執行階段最容易遇到的問題如下：

- 興辦單位以工程方式要求流程及驗收作品、或是承辦人員更換，致藝術家無所適從。

- 藝術家缺乏尊重合約的觀念，作品經常一再修正，使興辦單位無法掌握作品的最終樣貌。換言之，若雙方可以抱著相互尊重及體諒的想法，相信一切問題也會迎刃而解。

- 公共藝術位於公共空間之中，常會引起民眾在「風水」上的疑慮，尤其是當作品的造型有銳角時。若興辦單位在公共藝術選出時即充份告知民眾，使其有表達意見的管道時，或可降低爭議。然而，實際情況多半是作品設置完成後，民眾因真實感受到作品的存在，才開始有意見反應。遇到這樣的情形，興辦單位應負起民眾與藝術家之間的協調之責，讓公共藝術的設置美意不被誤解。舉例而言，台南公11停車場及宜蘭市地標等公共藝術作品，即因居民反應而將作品的角度調整了三次之多，以讓附近的居民心安，進而接納作品。

柒、民眾參與

目前市民逐漸發現公共藝術之美，透過公共藝術以提升社區鄰里之整體環境品質之覺醒與需求日增，如2002年台北市內湖污水處理廠公共藝術設置案與2005年台北市迪化污水處理廠公共藝術設置案之實驗個案。公共藝術設置已經跳脫原來工程基地範圍內之限制，分別以內湖全社區以及大同社區為公共藝術設置之基地，展開公共藝術節與深入之社區民眾參與計畫。市民參與在公共藝術之設置中佔著絕對重要角色，且能豐富藝術在公共空間中呈現之多種可能性及其文化內涵。個案市民參與之程度端視該都市市民參與公共事務之發展情形、該特有建築物與其基地特性及公共藝術設置方式而定。有些個案適宜於公共藝術設置之方式上，讓市民參與其中，提供豐富的意圖、期待；有些個案則可在公共藝術之製作過程中，給市民參與局部設計或完成設置，如宜蘭冬山河河岸景觀建設即是一例。公共藝術是一種將藝術創作概念和民眾的公共生活空間結合在一起的藝術活動，不僅提供我們更富有文化內涵的生活環境，更藉著藝術家和民眾之間的雙向互動，在公共藝術產生的過程中，教導民眾以不同的思惟和觀察方式，直接接觸藝術、親近藝術，進而關懷藝術。一旦民眾與藝術的距離拉近了，藝術便與民眾的生活息息相關，一個具有創意和文化氣息的生活空間，可以紓解我們緊張煩悶的身心，使我們的心靈淨化，進而提升我們的生活品質。

既然名為公共藝術，經費來自公部門，並設置在公共空間當中，因此，作品本身除了具有「藝術性」外，其「公共性」也是不可或缺的重要特質；而「民眾參與」就成為彰顯公共藝術「公共性」的主要方式。就「公共性」而言，公共藝術的目的是用來凝聚社區或鄉鎮市居民的共識，對外呈現當地居民的文化特質。因此，一件公共藝術的創作理念，必須能夠深入居民的核心，而所謂的核心，包括從社會、歷史、文化、自然地理風貌等角度來探索當地居民與其居住環境的特色，才能獲得認同，並對外表露該社區的特質，從而促成居民對社區的認同感，以及日後成為社區居民的記憶核心。其次在藝術性方面，仍是架構在公共性的基礎之上。因此，徵選公共藝術時，所期望的是由社區居民提供（或界定）創作的內涵；再藉著藝術創作者的表現手法，來呈現前述可以獲得民眾共同認同的內涵。因此，既不希望創作者任性地對社區民眾的觀感置之不理，也不希望創作者完全放棄其專業的表現能力而流於譁眾取寵。希望得到的結果是藝術創作者與民眾之間良性的互動，亦即藉藝術創作者出色的表現能力，來呈現民眾難以自喻的心聲。

站在公部門的立場，「民眾參與」的過程也有其必要性和重要性。為了避免作品突然出現在生活環境周遭而對環境及居民造成衝擊，建議在執行的每一階段，都能提供民眾參與的管道，以對話代替可能發生的對抗，如此日後發生爭議的情形也會減到最少。台灣公共環境的問題，不僅止於環境品質的低落，更在於民眾對於環境危機意識的缺乏，因此，改善環境的品質，不但有賴於公共景觀的美化，更重要的是民主社會所需的公共意識之培力，也就是市民社會的建構，如此才能導引出屬於台灣社會脈絡的公共藝術。早期許多藝術家常忽略公共藝術的都市性與公共性，以為只要隨心所欲的從事藝術創作即可，但這已是不被認同的觀念，新一代的公共環境藝術家，擷取市民美學的菁華，回應自身時代的價值。公共藝術與市民美學之間，所存在認知的壕溝，其跨越的途徑，除了提供更加多元的展演機會，並創造美學鑑賞的寬度之外，如何拉近民眾參與的距離，藉由公共藝術來提昇公民價值的覺醒，一個調和性的公共藝術策略是我們必需正視的議題。

「公共藝術設置辦法」中規定，每一公共藝術設置個案均需有民眾參與，依個案狀況深淺程度不一。較深入者如建成國中，每位藝術家均與該校學生至少有120小時之互動。將公共藝術創作、設置過程融合於美術課程中。

一、民眾參與舉辦方式

興辦機關（構）可以辦理的民眾參與型式豐富而多樣，執行小組應視該社區特色、期程、經費等條件以創意構想為之。例如：舉辦公共會議（討論會、說明會、座談會、諮詢會等）／舉辦票選活動／發行專刊、導覽地圖等出版品／舉辦落成典禮／辦理公開展覽／辦理導覽參觀／辦理公共藝術認養管理／培訓解說義工／民眾參與創作、共同體驗、示範教學等等。

二、參與時機

每一階段皆可辦理民眾參與，如公共藝術設置規劃前／公開徵選時／辦理公共藝術說明會時／作品評選時（如開放票選，民眾票選結果建議提供給評審參考，而不列入評分比重）／作品評選後（如公開展覽）／作品設置中或設置完成後（適時刊登廣告及發行專刊）。

三、民眾參與實例

公共藝術民眾參與活動的方式很多，目的也不盡相同，以下舉幾個意義與作品相互呼應的極佳案例。

（一）教育性

台北市建成國中的公共藝術計畫可以說是校園公共藝術的典範。校方在邀請藝術家參與比件時，即告之藝術家未來需在學期中需撥出一定的時數到校從事美術教學，教學的方式及內容由藝術家自訂，讓學生可以多了一個管道瞭解當代藝術。在該校最後選出的六件公共藝術中，一位以攝影見長的藝術家以「快樂」為創作題材，她在學校設了一個攝影棚，在裡面訪問了全校50位師生，請他（她）們為「快樂」下一個定義，並用鏡頭記錄下他們在談論「快樂」的定義時的神情，並將答案及他（她）的個人照片做成燈箱式的公共藝術。這些藝術家與學生的互動帶來了極大的回響，校方不但取得了獨一無二屬於該校的作品，學生也在求學過程中，增添了難得的創作經驗。

（二）啟發性

走在緣蔭蒼鬱的中山北路上，在臨街的撫順公園中有一件李國嘉的《承諾之鐘》陶牆，橘色的彩帶中嵌著幾塊黑色的陶片，顯得有些突兀。為什麼會有這些黑色的裝飾呢？原來藝術家當初創作的理念在於匆忙的現代人總是輕然諾，因此，在創作之前，她先辦理了一個民眾參與活動，將橘色的彩陶打破一塊塊羅列在地上，讓參與活動的民眾各帶走一塊，並約定兩個月後的某一天將彩陶物歸原主。兩個月後，有民眾無法信守承諾，將彩陶歸還，所以藝術家將這些缺憾以黑色的陶片表達，這面有著一條嵌著黑色陶片的彩帶的牆，是不是別具意義呢？

（三）問卷性

台北市的敦化南北路是著名的商業金融大道，興辦機關在設置公共藝術之前，想要瞭解民眾對公共藝術類型及未來座落地點的喜好，因此，委託漫畫家將敦化南北路兩旁林立的大樓以漫畫繪出，配上可愛的公共藝術類型貼紙，如座椅、街燈等，請民眾將喜歡的類型貼在喜歡的地點上。問卷的發放則是與街上兩旁的商業大樓、餐廳及KTV等店家合作，請職員或顧客在等侯電梯、用

餐或唱歌時的空閒時間填寫，短短一個星期內即收回1600份問卷，算是達到了初步廣為告知之目的，極富創意問卷也帶來極佳的效果。

（四）趣味性

在關廟服務區上廁所的人們，總是會被牆上一個個頭頂小麥草或是鳳梨的人頭像給嚇了一大跳，仔細一看，這可是都是住在附近父老鄉親呢！本案在策畫人的邀請下，藝術家提出了這樣的創作構想，想要以幽默的手法向民眾打招呼，於是主辦單位國道新建工程局配合藝術家的創意，在關廟當地辦了一個熱鬧的民眾參與活動，邀請有興趣的民眾讓藝術家拍個照，然後帶回去以電腦將他一貫的創作主題「小麥草」合成為一個頭頂小麥草的人像作品，並轉化在磁磚上，再一塊塊地拼貼在牆上。那麼為什麼有的人頭頂著「鳳梨」呢？原來，關廟盛產鳳梨，在拍照活動中，民眾認為應該作品也應該反映這個地方特色，因此，藝術家也就從善如流地將一部份小麥草頭改為鳳梨頭了！

（五）活動性

台北市內湖污水處理廠是一個透過藝術活動吸引市民注意的公共藝術個案，本案由台北市文化局成立執行小組負責策劃，為了讓一般市民亦能感受參與公共藝術設置的氛圍及成效，並釋放公共藝術的設置訊息，文化局在將公共藝術作品設置在廠區之前，特別選在內湖區最具人氣的大湖公園辦理了一次盛大的「公共藝術節」，為期四個月，將未來要設置的公共藝術，先以裝置藝術的方式設置在公園之中，讓居民瞭解此次以「水」為主題的公共藝術計畫，並邀請表演藝術團體前來共襄盛舉。此一熱鬧及互動性俱足的前置活動，將「公共藝術」的印象，深深地烙印在市民的心目中。

柒、公共藝術的維護管理

一、編列管理經費

第二十五條

公共藝術管理機關應參照藝術創作者所提之建議，擬訂公共藝術維護管理計畫，定期勘察公共藝術狀況，並由管理單位逐年編列預算辦理之。

二、移置與拆除

第二十六條

公共藝術管理機關於公共藝術設置完成後應列入財產管理，五年內不得予以移置或拆除。

但該公共藝術作品所需修復費用超過其作品設置經費三分之一或有其他特殊情形，經提送所屬審議會通過者，不在此限。

為保護藝術家的創作權，依法規定公共藝術設置完成後五年內，不得予以移置或拆除。但遇有特殊情況，經提送審議會審議通過者，不在此限。

三、檢討設置情形

公共藝術審議委員會應於每五年至十年，對轄內所完成之公共藝術設置案術品重新評估，並視其對整個都市環境與文化資產之意義，決定該公共藝術是否需移置、拆除或保存在原址。

捌、其他

＊為避免藝術家被統包商抽成或剝削，明定公共藝術不得納入統包工程中。

第二十四條

興辦機關不得將公共藝術計畫納入公有建築物或政府重大公共工程之統包工程合約之項目及經費之中，應由興辦機關依本辦法辦理。

＊許多縣市政府依地方自治法規定已設立公共藝術基金，因此增定可繳入基金之規定。

第二十七條

興辦機關經審議會審核同意後，得將公共藝術經費之全部或部分繳入該直轄市、縣市政府公共藝術基金統籌運用。

＊明定公共藝術計畫之執行定位為勞務採購性質及保固時間，以避免落入財務採購之窘況。

第二十八條

公共藝術計畫應以勞務採購性質為原則。

公共藝術保固年限以一年為原則。但必要時得依執行小組決議延長，並應列述理由送審議會同意後執行。

＊為提升公共藝術計畫執行之品質及水準，增訂興辦單位得聘任顧問、或一至二位執行秘書或委託專業單位協助辦理。

第二十九條

興辦機關因專業需求，得聘任顧問、或一至二位執行秘書或依政府採購法第三十九條或四十條規定委託專業單位辦理公共藝術計畫。

＊為管理公共藝術捐贈事宜，明定政府機關接受公共藝術捐贈之程序。

第三十一條

政府機關接受公共藝術之捐贈事宜，應擬訂公共藝術捐贈計畫書，經審議會審議通過。其內容應包括下列事項：

一、捐贈緣由。

二、捐贈者。

三、捐贈總經費。

四、捐贈作品之藝術創作者創作履歷。

五、捐贈之公共藝術材質、尺寸、數量、作品版次或號數、安裝、作品說明牌內容及維護管理方式等。

六、設置地點基地現況分析及圖說，含作品與基地之合成模擬圖。

七、政府機關與捐贈者所簽定的合約草案。

八、其他資料。

玖、結論

公共藝術的課題，關係到藝術家、社區民眾與政府興辦機關三方面，不僅是藝術家的創作空間，另外還聯繫著空間、環境、建築、景觀、社區民眾等客體元素的相互激盪，是一項相當重要的藝術課題。

公共藝術的執行看似複雜，其實深入了解後，掌握重點也就不怎麼困難了！整體而言，公共藝術重視的精神不過是「公共性」及「藝術性」，其他的就端看創意怎麼呈現囉！目前不論在公共藝術設置地點的選擇或是幾個案子的整合上，只要產權及後續維護管理沒有問題，已經具有相當大的操作彈性空間。期待未來台灣的公共藝術有更令人驚艷的表現，邁向更成熟、穩定的成長。