格式四
丁類工作場所審查申請書
申請審查時，應檢附本辦法第十七條規定之資料。
 (受理日期: )
工程名稱		工程地點
預定作業日期		預定作業至完工日期(工期)
危險性工作場所類別 (二種以上應分別填列)		產業主
事業單位名稱		地址
營利事業統一編號(八碼)		營造業登記證號碼(十碼)
事業分類號碼(九碼)		預估使用勞工人數(含承攬人僱用勞工人數)
雇主名稱或姓名		職稱		電話 / 傳真
事業經營負責人姓名		職稱		電話 / 傳真
專任工程人員		職稱		電話 / 傳真
工作場所負責人		職稱		電話 / 傳真
主辦人職稱及姓名		職稱		電話 / 傳真

        此致

(勞動檢查機構全銜)
        雇主：　　　　　　　　(簽章)

中 華 民 國 年 月 日

附件十四 施工計畫書
事業單位應依執行該工程製訂之施工計畫書於事前實施安全評估；其內容分列如下：
一、工程概要
 (一)工程內容概要。
 (二)施工方法及程序。
 (三)現況調查。
二、職業安全衛生管理計畫
 (一)職業安全衛生組織、人員。
 (二)職業安全衛生協議計畫。
 (三)職業安全衛生教育訓練計畫。
 (四)自動檢查計畫。
 (五)緊急應變計畫及急救體系。
 (六)稽核管理計畫（稽核事項應包括對模板支撐、隧道支撐、擋土支撐、施工架及壓氣設施等臨時性假設工程，查驗是否具經專任工程人員、相關執業技師或開業建築師簽章之整體結構系統計算書、結構圖、施工圖說等，以及施作時是否以拍照或檢核表等留存相關檢驗紀錄）。
 三、分項工程作業計畫
(一)分項工程內容（範圍）。
(二)作業方法及程序（建築工程之升降機按裝工程宜採無架施工法施工；橋梁工程之上部結構工程如位於過河段及軟弱地質區，其支撐部分除採取適當防護設施外，宜避免採就地支撐工法）。
(三)作業組織。
(四)使用機具及設施設置計畫。
(五)作業日程計畫（依進度日程編列作業項目與需用之人員機具、材料等）。
(六)職業安全衛生設施設置計畫。
附件十五 施工安全評估報告書
一、初步危害分析表。
二、主要作業程序分析表。
三、施工災害初步分析表。
四、基本事項檢討評估表：就附件十四所列施工計畫書作業內容之施工順序逐項依職業安全衛生相關法規及工程經驗予以檢討評估。
五、特有災害評估表：對施工作業潛在之特有災害（如倒塌、崩塌、落磐、異常出水、可燃性及毒性氣體災害、異常氣壓災害及機械災害等），應就詳細拆解之作業程序及計畫內容實施小組安全評估，有關評估過程及安全設施予以說明。
六、施工計畫書之修改：應依前五項評估結果修改、補充施工計畫書。
七、報告簽章：參與施工安全評估人員應於報告書中具名簽章（註明單位、職稱、姓名，其為開業建築師或執業技師者應簽章），及本辦法第十七條規定之相關證明、資格文件。
附件十六 變更主要分項工程施工方法例示表
主要分項工程	施工方法變更之例示
一、開挖擋土工程	開挖方法： / 邊坡式開挖與擋土式開挖互為變更。 / 擋土方法： / 兵樁（包括鋼軌、H型鋼）、鋼鈑樁、預壘排樁、鑽掘排樁、手掘式排樁及連續壁等互為變更。 / 支撐方法： / 內撐式支撐設施(H型鋼)與背拉式支撐設施(地錨）互為變更。
二、結構體工程	構築方法： / 順築工法（亦稱順打工法）、逆築工法（亦稱逆打工法）及雙順打工法等互為變更。
三、橋梁上部結構工程	鋼梁吊裝工法、預鑄梁吊裝工法、預鑄節塊工法、場撐箱梁工法、支撐先進工法、平衡懸臂工法、節塊推進工法、預鑄斜撐版配合場鑄箱型梁工法等互為變更。
四、隧道開挖工程	開挖方法： / 鑽炸法(D&B)、破碎機或旋頭削掘機開挖工法、全斷面隧道鑽掘機(TBM)開挖工法等互為變更。
五、其他經中央主管機關指定公告者