壯圍鄉鄉長施政報告
詹主席、林副主席、各位代表先進大家好：
春暖花開時節，欣逢貴會第20屆第1次定期大會舉開，首先恭喜各位代表先進高票當選跟連任，文魁亦承蒙鄉親支持順利連任，並於103年12月25日宣誓就職，再一次四年新的任期，今後鄉政的延續，除了將過去在各位代表先進支持建言之下己奠定的良好基礎，不足之處希望在此任期能加速完成，今後亦需要各位代表先進的支持與指教，期勉本所同仁克盡職責，全心全力為鄉親服務，共同努力為壯圍的建設貢獻心力。
本所為了有效行銷壯圍，利用有限的經費辦理各項活動，如：「花海景觀營造」、結合民間力量與公部門舉辦「夜間路跑」、「腳踏車乘騎」、「呵護台灣植樹活動」等，另繼續推動生命紀念館的興建、境內農水路的修護改善、市容街道的整潔維護、防洪抽水站設置、配合旅遊園區開發、拹助農會加強農特產品行銷，祈望能將本鄉建構成適合鄉民及都市人來居住休閒度假的好所在。
本所財政不豐，因應經常性支出己感捉襟見肘，鄉政的推動經費來源全賴上級補助，本所極力爭取各級政府於鄉境內施作各項建設外，如何籌措長治久安之自主財源為首要之課題，務必積極開闢財源充裕鄉庫，集合大家的智慧與力量，彙集意見團結一致，邁開步伐向前邁進，玆就過去與目前持續推動及進行事項報告如后：
一、基礎建設改善工程：
為方便鄉親通行，本所於103年自籌工程經費新台幣1,866萬元，針對本鄉境內農路路面整修，包括巷道農路舖設AC路面90處、擋土牆4處、水溝2處、指示牌10面、階梯7座於103年 9月9日開工施作，於104年1月11日竣工。另爭取宜蘭縣政府於同期辦理本鄉部分路段AC路面、護欄、擋土牆整修，總工程費1,473萬元，大幅改善鄉境老舊公共設施。

二、都市計畫第三次通盤檢討：
    變更壯圍都市計畫(第三次通盤檢討)，於103年11月14日公告徵求辦理廠商，103年12月9日評選廠商，103年12月11日與廠商完成議價，契約金額247萬5000元整。廠商於103年12月27日開工，工期365日曆天。目前已完成都市計畫公告徵詢意見作業，都市計畫地區測量工作報告書、數值地形圖成果等。
三、後埤社區活動中心興建案：
本案基地位於懷恩堂右前方，為一樓鋼筋混凝土建築物，規劃有活動空間辦公室、廁所、廚房等設施，經費來源：內政部補助款400萬元、宜蘭縣政府補助款356萬元、本所自籌款107萬4,704元，合計總經費863萬4,704元，目前辦理委託設計規劃中，預定104年6月30日前完成工程發包作業，工期預計8個月可完工，完成後可提供社區民眾平時集會、聯誼、學習的優質場地。
四、旅遊服務園區：
本興建案(壯圍旅遊服務園區暨周邊景觀工程)第一期主體建築物於103年3月25日開標，決標金額139,660,000元，惟得標廠商因故未能履約，本案於104年1月14日解約，工程完成進度約10%，交通部觀光局東北角風景區管理處，於104 年4 月10

日重行辦理工程招標作業，經4月28日開標因廠商家數不足流標，預定於5月2日辦理第二次開標，本案完工時程將延至106年初。另本案於103年8月20日辦理停車場工程招標，決標金額18,670,000元，本工程目前己完工。本(104)年將再辦理周邊景觀工程招標，預算金額600萬元，明(105)年餘周邊景觀工程預算將陸續編列。
五、新興抽水站興建案：
本案納入宜蘭縣政府辦理「流域綜合治理計畫」第一階段興建工程，於104年1月28日起於本所三樓會議室先後舉開三次抽水站引水幹線興建工程公聽會，本案預定104年辦理引水道土地徵收，105年完成工程發包作業並動工興建，預定106年興建完成，總工程經費新台幣1億2千萬元，興建完成將有助於改善新南、古結下游地區等淹水情況。

六、花海景觀營造：
103年本所向上級爭取經費補助，結合在地農民於功勞、新南、美褔一帶植栽波斯菊，近年節期間雖吸引遊客前來，惟僅短暫佇足，檢討原因乃礙於經費及天候導致施作地點零星且分散，聚焦效果不足，考量104年挹注是項經費尋覓適當處所，集中範圍大面積植栽吸引遊客，帶動觀光達到行銷壯圍的目的。

七、自行車逍遙遊：
本所為響應環保節能政策，有感於自行車活動所需經費不高，更有助於全民健身是為優質的休閒體育活動，文魁於上個任期之初即積極推動，至今行之有年，每年參與之民眾逐年增加，借此介紹推廣壯圍田園及海岸風光，提供民眾一處踏青的選擇，同時行銷壯圍生態環境。

八、環保減碳植樹活動：
本活動於每年3月間辦理同時與淨灘活動結合，函請宜蘭縣政府、羅東林區管理處、東北角風景區管理處經費補助與協辦，每年擇定適當場地植樹，歷年來分別於大褔國小、兵試場、古亭國小、公館國小辦理，今年擇定於過嶺國小舉辦植樹活動，自該國小健行至保安宮、集安宮後方海岸淨灘，本活動同時由羅東林區管理處提供樹苗贈送民眾，綠化家園從家庭做起，普及日常生活中，參與民眾踴躍，己然成為本所指標性活動之一。

結語：
今有幸與各位代表先進聚此議事殿堂，共同為壯圍鄉的未來研討深感欣慰，相信借由壯圍旅遊服務園區設置案，新興抽水站設置案相繼完成後，想必對本鄉觀光、水患防治將是一大助力。為提供鄉親身後優質的容身處所，積極推動第二納骨堂之興建，為本鄉迫切需要之工作，祈盼各位代表先進鼎力相助，文魁與公所同仁將竭盡所能努力以赴，最後敬祝大會圓滿成功，各位代表先進身體健康，萬事如意。