交通部觀光局配合國家發展委員會-「加速推動地方創生計畫」」 / 「地方創生觀光旅遊環境營造」計畫補助款（第○次）請款申請書
受補助單位
工程名稱
主要施工項目
預算來源	交通部觀光局			元				％					工 / 程 / 概 / 要	專案管理單位					（若無免填）
	主辦單位配合款			元				％					設計單位
					監造單位
	合計			元				100％					工程承攬廠商
					核定補助日期					年 月 日
工程經費明細	工程契約金額			元					核備工作計畫書					年 月 日
	設計監造委辦費			元					核准預算書圖					年 月 日
	空污費			元					設計監造委辦					年 月 日
	自辦費			元					工程開標日期					年 月 日
	工程管理費			元					工程簽約日期					年 月 日
	總計			元
請款情形	應付補助總額			元					工程開工日期					年 月 日
	已請款金額			元					佔應付補助經費之		％					工期					日曆天、工作天
	本次請款金額			元					佔應付補助經費之		％					預定竣工日期					年 月 日
	尚餘未付金額			元					佔應付補助經費之之		％
請款入帳銀行暨帳號				銀行 分行 帳號： 戶名：
110年度/月份				110/1	110/2	110/3				110/4		110/5		110/6			110/7	110/8		110/9			110/10	110/11	110/12
預定計畫進度（％）
實際計畫進度（％）
（簽章欄） / 填表人					主管					首長

……………以……下……為……交……通……部……觀……光……局……審……核……欄……申……請……單……位……免……填……………+
交通部觀光局 / 審核意見	經查所附文件齊備，且符合撥款條件，擬核撥第 期補助款，計新臺幣 元，俟 / 奉核后，請主計室續辦撥款作業。
會辦	主計室
承辦人		秘書		局長
科長		主任秘書
副組長		副局長
組長		副局長

請款經費計算表(參考範例) 日期：○○年○○月○○日
工程名稱：○○○○○○○○工程
計畫總經費：15,000,000元
工程發包費：13,165,000元
設計暨監造費：5,000,000元×9.5﹪＋5,000,000元×9.0﹪＋「3,165,000元-625,119元(營業稅)-37,507元(綜合保險費) -97469(工程品管費)」×7.9﹪＝1,114,987元(依個案合約規定辦理)
自辦工程費(號誌遷移費及台電外線補助費)：47,401元
空 污 費：37,819元
工程管理費：5,000,000元×3.0﹪＋「13,165,000元-625,119元(營業稅)-37,507元(綜合保險費)- 5,000,000元」×1.5﹪＝262,536元
合 計：14,627,743元
行政院主計總處公布各縣(市)政府財力分級:第3級，補助比例80%
觀光局補助金額(80%)：11,702,194元(14,627,743元×80%)
受補助機關配合金額(20%)：2,925,549元(14,627,743元×20%)
本次為第1次請款
申請觀光局補助金額之30%，共計：3,510,658元

承辦人員： 單位主管：