| 110年度頭城鄉鎮市公所處理鄉鎮市民代表所提地方建議事項管考明細表（第1季） |
| --- |
| 序號 | 代表姓名 | 建議事項 | 建議日期 | 承辦單位 | 承辦人員 | 辦理情形 | 完成日期 | 辦理天數(公文限辦天數) | 有、無逾限 | 逾限天數 | 備註 |
| 1 | 薛代表柏新 | 有關本會薛柏新代表所提臨時動議「合興橋板湖公園 北側分隔島及鳳山廟北側分隔島灌木高度影響行車視線，建議轉相關單位妥處。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.03.25 256 | 工務課 | 林建國 | 110.4.1頭鎮工字第11000003894號函請公路局頭城工務段卓處。 | 110.04.01 | 14 | 無 | 0 | 編號 : 1- 10案，為第21屆第11次臨時會(110年3月22日至110年3月24日) |
| 2 | 薛代表柏新 | 有關本會薛柏新代表所提臨時動議「合興橋板湖公園 以北靠山側轉彎處，電線桿經常被撞損，建請公所轉請工務段增設警示號誌提醒用路人，以提高行車安全。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.03.25 257 | 工務課 | 林建國 | 一、110.4.1頭鎮工字第1100003915號函請公路局第四區工程處頭城工務段卓處。二、交通路公路總局第四區養護工程處頭城工務段110.4.7四工頭段字第1100023215號函請台電公司宜蘭區營業處卓處。 | 110.04.01 | 14 | 無 | 0 |  |
| 3 | 薛代表柏新 | 有關本會薛柏新代表所提臨時動議「為維護梗枋國小 參加月光班學生通行安全，建議鎮公所增設路燈，以 改善當地夜間照明。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.03.25 258 | 工務課 | 吳秉成 | 110.4.6頭鎮工字第1100003916號函訂於4月8日會勘，結論：「經現場勘查，現場夜間照明不足，本所將另行現場估價後，再行研議辦理」。 | 110.04.06 | 14 | 無 | 0 |  |
| 4 | 吳代表淑貞 | 有關本會吳代表淑貞所提臨時動議「本鎮竹安防潮閘門旁護欄傾倒，建請公所轉相關單位妥處，以維護行人安全。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.03.25 271 | 觀光所 | 鄭芷甯 | 一、宜蘭縣政府110.4.21府旅管字第1100065479號函復本所：「有關貴鎮代表會吳代表淑貞所提臨時動議案，本府已備料並將於7日內修繕完畢，以維行人安全」。二、本所110.4.26頭鎮觀字第1100005208號函復代表會有關縣政府處理情形。 | 110.04.13 | 6 | 有 | 1 |  |
| 5 | 吳代表淑貞 | 有關本會吳代表淑貞所提臨時動議「鎮安宮海側頭濱路一段446號附近路面不平，建請公所重新鋪設，以維護用路安全。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.03.25 272 | 工務課 | 林建國 | 110.4.6頭鎮工字第1100004191號函復：「本所納入相關道路工程研議辦理」。 | 110.04.06 | 14 | 無 | 0 |  |
| 6 | 林代表詩穎 | 有關本會林代表詩穎所提臨時動議「民眾反映北宜路一段272巷路口號誌停等秒數時間調整案。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.03.25 273 | 工務課 | 林建國 | 110.4.1頭鎮工字第1100004190號函轉宜蘭縣政府卓處。 | 110.04.01 | 14 | 無 | 0 |  |
| 7 | 簡代表英俊 | 為本會簡代表英俊所提臨時動議「建請鎮公所層轉宜蘭縣文化局更換大溪舊橋路阻(石柱)為軟性，確保人車通行安全。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.03.25 274 | 工務課 | 林建國 | 110.5.10頭鎮工字第110005245號函復宜蘭縣政府文化局辦理情形略以：「依據宜蘭縣政府文化局上開函釋，業已多次會勘，尚無處理共識，且尚無適法性疑慮，又該局已於本(110)年度提送調查研究計畫，並獲文化部 文化資產局核定補助在案，計畫內容含蓋結構鑑定、再利用必要設施及 經營管理之建議等事項，是以俟該計畫後續執行結果，再行研議憑辦為宜」。 | 110.04.14 | 14 | 無 | 0 |  |
| 8 | 游代表錫財 | 有關本會游代表錫財所提臨時動議「本鎮港口里濱海路一段359巷，巷內周邊蜿蜒曲折缺乏夜間照明，夜間 交通視線不明恐有交通風險，建請公所於巷內51之2號旁裝設路邊照明，以維護民眾夜間通行安全使用。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.03.25 275 | 工務課 | 吳秉成 | 本建議案業已施設完成。 | 110.04.12 | 14 | 無 | 0 |  |
| 9 | 蔡代表財丁 | 為本會蔡代表財丁所提臨時動議「請鎮當局轉請國光客運公司，將圓山烏石港(1877)路線班車，於「青雲路」站增列停靠站，以方便返鄉旅客於此處下車。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.03.25 276 | 工務課 | 林建國 | 110.4.12頭鎮工字第1100004208號函請宜蘭縣政府卓處。 | 110.04.11 | 14 | 無 | 0 |  |
| 10 | 林代表笋 | 為本會林笋代表所提臨時動議「請鎮當局轉請國光客運公司，將台灣好行綠19公車，於其行駛區間(石城服務區至礁溪轉運站)，增加數個頭城鎮公所接駁專車停靠站，以服務更多沿線之旅客。」乙案，經本會議決照 原案通過，請查照。 | 110.03.25 277 | 工務課 | 林建國 | 10.04.12頭鎮工字第1100004201號函請宜蘭縣政府卓處。 | 110.04.11 | 14 | 無 | 0 |  |

| 110年度頭城鄉鎮市公所處理鄉鎮市民代表所提地方建議事項管考明細表（第3季） |
| --- |
| 序號 | 代表姓名 | 建議事項 | 建議日期 | 承辦單位 | 承辦人員 | 辦理情形 | 完成日期 | 辦理天數(公文限辦天數) | 有、無逾限 | 逾限天數 | 備註 |
| 1 | 游代表錫財 | 有關本會游代表錫財所提臨時動議「請公所考量更改環鎮東路二段路面。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 703 | 工務課 | 林建國 | 110.8.19頭鎮工字第1100010618號函復：「本所將納入相關道路工程研議辦理」。 | 110.08.19 | 14 | 無 | 0 | 編號 : 1- 28案，為第21屆第5次定期會(110年5月10日至110年5月17日) |
| 2 | 林代表詩穎 | 有關本會林代表詩穎所提臨時動議「排水改善（拔雅路25號前）案，如說明。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 704 | 工務課 | 邱榮宏 | 110.9.14頭鎮工字第1100010615號函復：「本所將持續追踨觀察，如後續確有排水不良情事發生，本所再行研議」。 | 110.09.07 | 6 | 有 | 8 |  |
| 3 | 林代表詩穎 | 有關本會林代表詩穎所提臨時動議「排水改善（武營農路，近復興路61號）案，如說明。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 705 | 工務課 | 邱榮宏 | 110.9.14頭鎮工字第1100010615號函復：「本所將持續追踨觀察，如後續確有排水不良情事發生，本所再行研議」。 | 110.09.14 | 14 | 有 | 6 |  |
| 4 | 林代表詩穎 | 有關本會林代表詩穎所提臨時動議「相關中崙橋、福興橋之橋面伸縮縫止滑改善案，如說明。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 709 | 工務課 | 林建國 | 一、110.9.1頭鎮工字第1100010623號函復：「1.本所將納入橋樑維護等相關工程研議辦理。2.有關中崙橋橋面伸縫止滑改善部份，轉請宜蘭縣政府卓處」。二、110.9.10頭鎮工字第1100011696號宜蘭縣政府函復：「有關中崙橋橋面伸縮縫止滑改善案，本府錄案辦理」。 | 110.09.01 | 14 | 無 | 0 |  |
| 5 | 林代表詩穎 | 有關本會林代表詩穎所提臨時動議「 民眾反映爭取『綠G19』台灣好行公車路線，青雲路段(頂埔)增設一處上下車處。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 707 | 工務課 | 林建國 | 110.08.18頭鎮工字第1100010613號函請宜蘭縣政府卓處。 | 110.08.18 | 14 | 無 | 0 |  |
| 6 | 林代表詩穎 | 有關本會林代表詩穎所提臨時動議「有鑑百工百業於社會經濟發展的角色有其重要性，模範表揚之安排，可研議模範勞工表揚活動辦理。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 708 | 社會課 | 莊妙玲 | 依據110.08.25頭鎮社字第1100010612號函復：「本所將研議其可行性。」 | 110.08.25 | 14 | 無 | 0 |  |
| 7 | 簡代表英俊 | 本會簡代表英俊所提臨時動議案「合興社區活動中心前，環社區外圍道路，路樹樹枝已蓋過道路，建請 鎮公所派員修剪。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 710 | 農經課 | 林芝嶸 | 110.8.25頭鎮農字第1100010624號函復：「本所先行錄案並研議辦理」。 | 110.08.25 | 14 | 無 | 0 |  |
| 8 | 簡代表英俊 | 本會簡代表英俊所提臨時動議案「大溪火車站前機車、腳踏車停放數量眾多雜亂，影響行人通路，且亟需施設無障礙空間(電梯)，建議鎮公所轉請相關單位妥處。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 711 | 工務課 | 林建國 | 一、110.08.24頭鎮工字第1100010625號函請鐵路管理局卓處。二、110.09.01頭鎮工字第1100011337號鐵路局運務段函復：「有關大溪站站前機車、腳踏車停放一節，查該站公廁整建期間，原機踏車停放處所部分空間暫置替代之流動廁所，造成停車空間較為不足，本段已責成站方加強站前停車秩序管理，以確保行人路之順暢。2.另有關該站無障礙設施之提供，本段將檢視現場環境審慎規劃評估」。 | 110.08.24 | 14 | 無 | 0 |  |
| 9 | 簡代表英俊 | 本會簡代表英俊所提臨時動議案「近期武漢疫情嚴峻已影響農漁業及各行業生活，建議頭城鎮公所考量財政，發放每位鎮民1000元，以協助本鎮鎮民度過難關。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 712 | 社會課 | 楊詒婷 | 本所業於110年8月23日頭鎮社字第1100010622號函函復代表會:「俟本所有適當財源後再行研議辦理」。 | 110.08.23 | 14 | 無 | 0 |  |
| 10 | 簡代表英俊 | 本會簡代表英俊所提臨時動議案「請鎮公所轉請鐵路局 應積極管理其出租之石城路16號舊有房屋，以免其傾毀，危及往來遊客及附近住戶，且其室內常有蛇虺出沒，鄰居老小深受其擾，故建請拆除或重新出租，以維有效利用 公有土地。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 713 | 財政課 | 柯森瀚 | 一、本案110年8月23日頭鎮財字第1100010621號函請交通部台灣鐵路管理局卓處。二、台鐵局宜蘭工務段110年8月27日宜工產字第1100009401號函復本所： 「經查本縣頭城鎮石城路16號房屋，為民國60年間即已存在之私人所有建物，非其經管之建物且查無相關租賃紀錄」，爰本所110年9月1日函轉該機關來文函復代表會在案，並另函轉宜蘭縣政府使用管理課妥處。三、宜蘭縣政府110年9月15日府建使字第1100151955號函復本所：「本府為辦理業務之需要，請宜蘭縣政府財政稅務局惠予提供坐落本鎮頭城鎮石城路16號(石城段98地號)建築物房屋納稅證明及平面圖等資料。」 | 110.08.23 | 14 | 無 | 0 |  |
| 11 | 簡代表英俊 | 本會簡代表英俊所提臨時動議案「請鎮當局轉請宜蘭 縣政府拆除台二線龜山候車亭旁的腳踏車停車架，以 免夜間常有民眾誤踩而受傷。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 714 | 工務課 | 林建國 | 110.8.24頭鎮工字第1100010643號函請宜蘭縣政府卓處。 | 110.08.24 | 14 | 無 | 0 |  |
| 12 | 吳代表淑貞 | 本會吳代表淑貞所提臨時動議案「本鎮竹安河口竹安海堤石碑旁，常有機車、汽車等車輛駛入或停放，影響當地民眾漁民進出海灘區域與自行車道通行順暢，建請公所轉請相關單位設置完整車阻或調整車阻方式，避免自行車與機車隨意進入堤頂，以及車輛隨意停放，減少不必要的使用風險與保持自行車道的順暢。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 715 | 觀光所 | 鄭芷甯 | 一、本所110.8.23頭鎮觀字第1100010646號函請經濟部水利署第一河川局卓處。二、第一河川局110.9.1水一管字第11053009820號函復本所:「經查竹安海堤係以禦潮為主要目的之建造物，本局僅負責海堤堤身所在土地之管理；至於 臨近之自行車道非屬轄管權責，有關影響漁民進出海灘區域與自行車道通行順暢，仍請查明權責單位妥處，又海堤堤頂係專供防汛、搶險運輸及維護管理使用，將錄案於110年度相關工程辦理施設宣導、警告標示牌提醒民眾注意」。 | 110.08.23 | 6 | 無 | 0 |  |
| 13 | 吳代表淑貞 | 本會吳代表淑貞所提臨時動議案「本鎮竹安里海濱自行車道旁原有通往沙灘之兩處坡道(A、24°49'15.9"N 121°49'18.8"E；B、24°49'14.0"N 121°49'18.2"E)，原有設置有木棧步道，後因故損壞坍塌形成高低落差，無法順暢銜接通往沙灘，建請公所轉請相關單位予以修復改善，以地當地民眾漁民進出順暢。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 716 | 觀光所 | 鄭芷甯 | 一、本案110年8月23日頭鎮觀字第1100010644號函轉經濟部水利署第一河川局卓處，8月26日經第一河川局函復:「經查本案地點非屬本局轄管權責，惠請本權責或洽權責單位辦理」。 二、110年9月1日頭鎮觀字第1100011092號函轉交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處卓處。 | 110.08.23 | 6 | 無 | 0 |  |
| 14 | 吳代表淑貞 | 本會吳代表淑貞所提臨時動議案「竹安河口竹安海堤南端旁自行車道，多有外來汽車駛入通行，自行車道路幅不寬，常造成自行車、步行民眾與汽車間車禍危險，當地亦曾因其故發生重大交通事故，更有不明車輛利用自行車道前往海濱地區傾倒廢棄物，嚴重影響本鎮濱海地區的通行安全與環境威脅，建請公所轉請相關單位設置有效管理方式，例如活動式車阻等等方式，避免外來汽車進入，在兼顧緊急使用與維護需求下，保障自行車道使用民眾的安全。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 717 | 觀光所 | 鄭芷甯 | 一、本案110年8月24日頭鎮觀字第1100010645號函轉經濟部水利署第一河川局卓處，8月30日經第一河川局函復:「經查本案自行車道非屬本局轄管權責，惠請本權責或洽權責單位辦理」。 二、110年9月1日頭鎮觀字第1100011208號函轉交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處卓處。三、東北角風管處110年9月7日觀東宜字第1100999605號函復本所：「宜蘭濱海自行車道考量沿線當地聚落居民長久以來生活進出、民生經濟...仍維持一般混合道路供遊憩通行使用，並於沿途豎有『注意來車 小心騎乘』提醒注意安全…。」；110年9月13日頭鎮觀字第1100011632號函復代表會有關東北角風管處後續處理情形在案。 | 110.08.24 | 6 | 無 | 0 |  |
| 15 | 林代表笋 | 本會林代表笋所提臨時動議案「請鎮當局轉請宜蘭縣政府、國光客運公司，於頂埔農會前之候車亭內設置即時顯示公車動態的跑車燈，以提供候車民更便捷的通資訊。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 718 | 工務課 | 林建國 | 一、110.8.24頭鎮工字第1100010639號函請宜蘭縣政府卓處。二、110.9.1頭鎮工字第1100011167號縣府函復：「本府將錄案納入智慧 型站牌分年設置計畫評估建置」。 | 110.08.24 | 14 | 無 | 0 |  |
| 16 | 甘代表錫賢 | 本會甘代表錫賢所提臨時動議案「本鎮竹安橋新建工程即將竣工，但橋體路基確有明顯局部下陷、嚴重龜裂情形，請鎮當局儘速轉請公路局四區工程處、陳立委歐珀服務處辦理會勘，研議改善或補強安全結構，以保障往來人車安全。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 719 | 工務課 | 林建國 | 一、110.8.25頭鎮工字第1100010640號函請公路局頭城工務段卓處。二、110.9.10頭鎮工字第1100011491號函送110年9月3日頭城工務段會勘紀錄：「1.經現勘結果，所提局部下陷位於南引道(左線)樁號137L+600~137K+700區段，為擋土牆與側溝等不同結構併攏施作之路堤段，非橋體結構。2.另下陷所見之龜裂情形，為側溝不均勻沈陷之接縫，以及無收縮水泥砂漿修補後之表面殘渣，經施工廠商專任工程人員及監造簽證現場品管人員評估，尚無涉及主體結構安全生。3.請簽證單位同施工廠商進行該區段高程收測作業，並辦理後續追蹤及改善，俾利竣工驗收事宜」。 | 110.08.25 | 14 | 無 | 0 |  |
| 17 | 甘代表錫賢 | 本會甘代表錫賢所提臨時動議案「請鎮公所轉請宜蘭縣政府儘速重新舖設新建里福興橋右岸堤防道路(往慈濟回收站)，以免年就失修，道路多處坑洞，影響行車安全。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 720 | 工務課 | 邱榮宏 | 一、110.8.24頭鎮工字第1100010638號函請宜蘭縣政府研議辦理。二、110.9.6頭鎮工字第1100011302號宜蘭縣政府函復：「經本府評估坑洞處尚不影響防汛搶險作業且無結構安全之慮，本府將持續觀察追蹤」。 | 110.08.24 | 14 | 無 | 0 |  |
| 18 | 甘代表錫賢 | 本會甘代表錫賢所提臨時動議案「請鎮公所轉請相關單位儘速修復開蘭路與吉祥路岔路口，原有『停』閃光標誌，以有效提醒吉祥路之駕駛人及行人提高警覺，保障人車安全。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 721 | 工務課 | 林建國 | 110.9.1頭鎮工字第1100010662號函復：「本所納入道路工程研議辦理」。 | 110.09.01 | 14 | 無 | 0 |  |
| 19 | 甘代表錫賢 | 本會甘代表錫賢所提臨時動議案「本請鎮公所啟動緊急措施，儘速補平復興路15號宅前破損的道路坑洞，以維護路面品質，守護用路人安全。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 722 | 工務課 | 林建國 | 110.8.27頭鎮工字第1100010661號函請宜蘭縣政府卓處。 | 110.08.27 | 14 | 無 | 0 |  |
| 20 | 薛代表柏新 | 有關本會薛柏新代表所提臨時動議「本鎮更新里更海產老店(濱海路三段18號)北側台2線省道旁樹木生長過長，建請公所函轉相關單位儘速修剪整理。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 723 | 農經課 | 林芝嶸 | 一、110.10.6頭鎮農字第1100010658號函請國有財產署北區分署宜蘭辦事處（土地管理單位）卓處。二、國有財產署北區分署宜蘭辦事處已改善完成。 | 110.08.25 | 14 | 無 | 0 |  |
| 21 | 薛代表柏新 | 有關本會薛柏新代表所提臨時動議「大溪國小南側分隔島灌木高度過高，影響車輛迴轉視線，建請公所函轉相關單位妥處。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 724 | 農經課 | 林芝嶸 | 一、110.8.26頭鎮農字第1100010658號函請公路總局第四區工程處頭城工務段卓處。二、公路總局第四區工程處頭城工務段電話回覆預計110年10月陸續安排改善作業。 | 110.08.26 | 14 | 無 | 0 |  |
| 22 | 薛代表柏新 | 有關本會薛柏新代表所提臨時動議「更新海堤附近 南下方向車輛迴轉至更新海產老店（濱海路三段18號) 北上方向之省道分隔島上灌木叢，嚴重影響駕駛人視線，建請公所函轉相關單位移除部分灌木叢，俾利行車安全。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 725 | 農經課 | 林芝嶸 | 一、110.8.26頭鎮農字第1100010657號函請公路總局第四區工程處頭城工務段卓處。二、公路總局第四區工程處頭城工務段電話回覆預計110年10月陸續安排改善作業。 | 110.08.26 | 14 | 無 | 0 |  |
| 23 | 薛代表柏新 | 有關本會薛柏新代表所提臨時動議「外澳慶天宮北側因轉彎處分隔島上灌木叢影響行人及行車轉彎視線，建請公所函轉相關單位移除部分灌木叢，俾利行車 安全。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.17 726 | 農經課 | 林芝嶸 | 一、110.8.26頭鎮農字第1100010656號函請公路總局第四區工程處頭城工務段卓處。二、公路總局第四區工程處頭城工務段電話回覆預計110年10月陸續安排改善作業。 | 110.08.26 | 14 | 無 | 0 |  |
| 24 | 薛代表柏新 | 有關本會薛柏新代表所提臨時動議「本鎮梗枋地磅站卡車出口處，建議增設交通號誌或反射鏡，建請貴所函轉相關單位儘速加裝，俾利用路人之行車安全。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.18 727 | 工務課 | 林建國 | 110.8.26頭鎮工字第1100010654號函請公路局頭城工務段卓處。 | 110.08.26 | 14 | 無 | 0 |  |
| 25 | 薛代表柏新 | 有關本會薛柏新代表所提臨時動議「有關外澳慶天宮前斑馬線正對停車場出入，建請公所函轉相關單位調整標線，以改善車輛進出順暢。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.18 728 | 工務課 | 林建國 | 110.8.26頭鎮工字第1100010655號函請公路局頭城工務段卓處。 | 110.08.27 | 14 | 無 | 0 |  |
| 26 | 薛代表柏新 | 有關本會薛柏新代表所提臨時動議「有關台灣好行綠19東北角海岸線，遊客日漸成長，建議公所轉請國光客運增設更新海堤站、石城火車站及石城漁港站等3處站牌，提供遊客方便到達地方特色景點，以活絡本鎮地方觀光。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.18 729 | 觀光所 | 周金山 | 一、本所110.8.26頭鎮觀字第1100010660號請國光汽車客運股份有限公司卓處。二、宜蘭縣政府交通處於110年9.23召開會勘，並於110.10.01府交運字第1100160453號函會勘結論節錄如下:「經相關單位現場會勘後，同意增設宜蘭勁好行【綠19】『更新』、『石城』、『隧道口』等13處站位站牌資訊。上開增設路線請國光客運公司於營運6個月後，視各站位運量狀況，提出營運績效報告」。 | 110.08.26 | 6 | 無 | 0 |  |
| 27 | 林副主席連生 | 本會林副主席連生所提臨時動議案「本鎮市區大坑路經過電桿地下化，目前路面上已無相關桿體，由於當初地下化時恢復之路面經過車輛長時間輾壓，造成路面平整性有所欠缺，車輛來往顛難行，建請公所予以重新鋪設，以維護車輛通行平順與安全。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.18 730 | 工務課 | 陳明志 | 110.8.27頭鎮工字第1100010653號函請台電公司卓處。 | 110.08.27 | 14 | 無 | 0 |  |
| 28 | 林副主席連生 | 本會林副主席連生所提臨時動議案「頭城市區沙成路2巷長久以來，巷道寬度南窄北寬，造成車輛進出時常會車困難，甚至靠近南端處民眾與車輛爭道，民眾與車輛之交通安全，以及巷道安全良好之通行需求始終無法有效滿足解決，建請公所提出有效之解決方案以處理當地交通安全與民眾之困擾。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.18 731 | 工務課 | 林建國 | 110.8.27頭鎮工字第1100010652號函復：「本所刻已研議向內政部營建署爭取，111-116年生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)之計畫提報作業中」。 | 110.08.27 | 14 | 無 | 0 |  |
| 29 | 吳代表淑貞 | 有關本會吳代表淑貞所提臨時動議「有關本鎮頭濱路二段330號對面通道，目前有多處坑洞，影響當地民眾進出通行安全，建請公所儘速予以修復補平，避免機車等車輛因坑洞發生交通意外，造成鎮民生命財產損失。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110.08.19 748 | 工務課 | 林建國 | 110.9.1頭鎮工字第1100010762號函復：「本所將納入道路工程研議辦理」。 | 110.09.01 | 6 | 有 | 3 | 編號 : 1案，為第21屆第12次臨時會(110年8月16日至110年8月18日) |

| 110年度頭城鄉鎮市公所處理鄉鎮市民代表所提地方建議事項管考明細表（第4季） |
| --- |
| 序號 | 代表姓名 | 建議事項 | 建議日期 | 承辦單位 | 承辦人員 | 辦理情形 | 完成日期 | 辦理天數(公文限辦天數) | 有、無逾限 | 逾限天數 | 備註 |
| 1 | 吳代表淑貞 | 有關本會吳代表淑貞所提臨時動議「本鎮南門土地公廟前和平老街路段，目前鋪面破損不平，影響當地民眾通行安全，建請公所儘速予以整修復原，避免腳踏車、機車等車輛因坑洞造成發生交通意外的風險。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 10.29 | 工務課 | 林建國 | 110.11.09頭鎮工字第1100014008號函復：「本所將纳入相關道路辦理」。 | 111.11.09 | 14 | 無 | 0 | 第21屆第13次臨時會(110年10月25日－110年10月27日) |
| 2 | 林代表詩穎 | 有關本會林代表詩穎所提臨時動議「鎮內部分公車候車亭未有公車到站電子看板，有設置之必要，如說明。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 10.29 | 工務課 | 林建國 | 一、110.11.05頭鎮工字第1100014007號函轉請宜蘭縣政府卓處。 二、110.11.15頭鎮工字第1100014718號函宜蘭縣政府將錄案納入智慧型站牌分年設置計畫評估。 | 110.11.15 | 14 | 無 | 0 |  |
| 3 | 林副主席連生 | 有關本會林副主席連生所提臨時動議「大坑里協天路路面之前有台電電線地下化工程，後續道路明顯坑洞增多，高低起伏造成機車騎士行經通過多有危險，建請公所為維護通行安全盡速處理。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 11.03 | 工務課 | 林建國 | 一、110.11.10頭鎮工字第1100014231號函請台電公司宜蘭區營業處卓處。 二、台電公司已於110.12.01完成本路段路面修復。 | 110.12.01 | 14 | 無 | 0 |  |
| 4 | 楊主席碧村 | 有關本會楊主席碧村所提臨時動議「本鎮福德坑溪吉祥橋右側小公園，設施完成後，久未維護，已無法提供人們晨間運動等休閒需求，請鎮公所儘速轉請相關機關定期維護。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 10.28 | 工務課 | 邱榮宏 | 一、110.11.03頭鎮工字第1100013943號函請宜蘭縣政府卓處。 二、宜蘭縣政府承辦人於文到府後口頭回復本所，縣府已研議每年補助本所維護或由縣府派員維護。 | 110.11.03 | 6 | 有 | 1 |  |
| 5 | 蔡代表財丁 | 有關本會蔡代表財丁所提臨時動議「請鎮當局儘速補植拔雅里復興路、公園路兩旁已死亡缺株的路樹，且修剪過於茂盛影響交通的路樹，以維景觀。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 11.03 | 工務課 | 林建國 | 已完成補植及修剪事宜。 | 110.11.30 | 14 | 無 | 0 |  |
| 6 | 林笋代表 | 有關本會林笋代表所提臨時動議「請鎮當局轉請戶政機關重新設計並全面更換本鎮家戶門牌，並採用堅固耐用美觀的材質，以改善目前許多門牌均模糊或者掉落摔破的情形。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 11.03 | 民政課 | 林淑芬 | 本所業於110年11月8日頭鎮民字第1100014223號函轉頭城鎮戶政事務所，該所並於111年11月10日頭鎮戶字第1100002359號函復在案。 | 110.04.01 | 14 | 無 | 0 |  |
| 7 | 林笋代表 | 有關本會林笋代表所提臨時動議「請鎮當局轉請社會處，基於人道立場，盡速安置、輔導本鎮日益增加的街友，以免寒冬將屆，街友恐有曝死街頭之虞，且增加本鎮許多治安死角。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 11.03 | 社會課 | 莊妙玲 | 本所110.11.30以頭鎮社字第1100015269號函復，案經本所陳報縣府，縣府110.11.24以府社救字第1100184488號函復，敘明依宜蘭縣遊民安置輔導自治條例第3條規定，由相關機關為下列處置： 1.遊民之訪視、救助、送醫、返家等事宜，由鄉（鎮、市）公所辦理，其移送、安置及其他協調事項，由鄉（鎮、市）公所陳報縣府社會處辦理。 2.遊民之身分調查、家屬查尋、違法查辦及協助護送等，由宜蘭縣警察局辦理。 旨揭提案，本所如遇有通報或發現相關案件，將依前揭條例規定先予訪視、救助、送醫或返家並通報縣府。倘民眾有接受政府安置之意願及需求，縣府將評估安排安置相關事宜。 另為因應低溫影響，縣府自110年11月9日起即啟動低溫關懷機制，偕同公所及民間善心團體，不定期針對列冊遊民進行低溫關懷訪視，除發放民生物資外(泡麵、八寶粥及餅乾等)亦給予保暖物資(睡袋、禦寒衣物、毛帽及暖暖包等)，以協助遊民抵禦寒冷的氣溫。 | 110.11.30 | 14 | 無 | 0 |  |
| 8 | 林代表詩穎 | 有關本會林代表詩穎所提臨時動議「民眾反映建議新設健身器材，以供民眾使用，如說明。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 10.29 | 社會課 | 鄭志光 | 本所110.11.08頭鎮社字第1100014009號函復，經瞭解該區域公有土地僅有金面一段241-1地號屬本所維護管理，現況已委託宜蘭縣老人福利服務協進會認養管理，且考量該場地已有進行木球休閒運動安全性及場地使用需求；另金面溪區域周邊皆為防汛道路範圍，其道路以交通動線安全評估，尚無適當地點可供設置健身器材。綜上，旨建議案暫不適宜設置。 | 110.11.08 | 14 | 無 | 0 |  |
| 9 | 游代表錫財 | 有關本會游代表錫財所提臨時動議「為鎮立運動公園田徑場跑道周圍樹木過高影響安全。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 12.09 | 社會課 | 鄭志光 | 本所111.01.12 以頭鎮社字第1110000601號函復，業於111年1月6日改善完成。 | 111.1.6 | 14 | 無 | 0 | 第21屆第14次臨時會(110年12月01日－110年12月03日) |
| 10 | 薛代表柏新 | 本會薛代表柏新提臨時動議案「本鎮濱海路三段285號宅前，原有綠19站牌現已無實際功用，影響民眾出入，建請貴所函轉相關單位辦理。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 12.09 | 工務課 | 林建國 | 一、110.12.10頭鎮工字第1100016083號函請宜蘭縣政府卓處。 二、110.12.16頭鎮工字第1100016407號宜蘭縣政府函復：「請國光客運於12月24日前完成調整」。 三、110.12.28頭鎮工字第1100016826號函宜蘭縣政府已於110年12月16日將原2桿宜蘭勁好行形式站牌整併為1桿。 | 110.12.28 | 14 | 無 | 0 |  |
| 11 | 蔡代表財丁 | 本會蔡代表財丁所提臨時動議案「本鎮新建里新建路)309及312至322號宅前，原有水溝設置排水斷面不足，影響排水功能，建請貴所重新改善施作。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 12.09 | 工務課 | 邱榮宏 | 111.01.05頭鎮工字第1100016103號函復：「有關旨案本所於110年12月23日偕同蔡代表財丁及新建里長現場勘查後，考量現階段尚無影響既有排水功能，本所將持續追踨觀察。如後續確有排水不良情事發生，本所再行研議」。 | 111.01.05 | 14 | 無 | 0 |  |
| 12 | 簡代表英俊 | 為本會簡代表英俊所提臨時動議「本鎮外澳里外澳橋上游，溪床樹木需修剪，建請鈞所派員修剪。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 12.09 | 工務課 | 邱榮宏 | 110.12.14頭鎮工字第1100016091號函復：「經本所派員勘查後，尚不影響排水功能，後續將視財源狀況研辦，本案先予錄案辦理」。 | 111.12.14 | 14 | 無 | 0 |  |
| 13 | 游代表錫財 | 有關本會游代表錫財所提臨時動議「火車站文創園區內(西一巷路旁)台灣欒樹過長，已影響民出入安全。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 12.14 | 農經課 | 林芝嵘 | 有關建議事項業已於111年4月2日派工修剪完成。 | 111.4.12 | 14 | 無 | 0 |  |
| 14 | 薛柏新代表 | 有關本會薛柏新代表所提臨時動議「有關更新農路（近頭城農場附近週邊）部分路段道路路面顛簸不平整，恐有造成通行安全之虞，建請貴所函轉縣府農業處研議該路段重新刨鋪改善案。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 12.18 | 工務課 | 林建國 | 一、110.12.24頭鎮工字第1100016557號函請宜蘭縣政府卓處。 二、111.01.13頭鎮工字第1110000636號函檢陳宜蘭縣政府重劃區外緊急農路設施改善工程勘查紀錄表。 三、案經宜蘭縣政府提報後，行政院農業委員會水土保持局臺北分局訂於111年3月15日邀集相關單位辦理現勘。 四、111.03.24頭鎮工字第1110003425號函檢送行政院農業委員會水土保持局臺北分局會勘紀錄略以：經檢視路面現況尚佳，僅有局部路面龜裂，請地方政府依權責辦理管理養護工作。 | 111.03.24 | 14 | 無 | 0 | 第21屆第15次臨時會(110年12月13日－110年12月15日) |
| 15 | 林代表詩穎 | 有關本會林代表詩穎所提臨時動議「青雲路2段（與673巷）該路口，南北兩端分隔島之矮灌木修剪事宜，如說明。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 12.18 | 工務課 | 林建國 | 110.12.24頭鎮工字第1100016555號函請公路局第四區工程處頭城工務段卓處。 | 110.12.24 | 14 | 無 | 0 |  |
| 16 | 吳代表淑貞 | 有關本會吳代表淑貞所提臨時動議「本鎮竹安橋與金馬橋前後數百公尺路段內，設置有4座紅綠燈號誌，民眾多有反應目前紅綠燈號誌缺乏同步協調性，明顯影響該路段行車通行順暢，建請公所反映相關單位適當安排號誌變化協調性，以利該路段車輛順暢通行。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 12.18 | 工務課 | 林建國 | 一、110.12.24頭鎮工字第1100016562號函請宜蘭縣政府卓處。 二、案經宜蘭縣政府通報交通部公路總局第四區養護工程處頭城工務段後，以111.01.13四工頭段字第111000365號函復已責成廠商派員修復完竣。 | 111.01.13 | 14 | 無 | 0 |  |
| 17 | 吳代表淑貞 | 有關本會吳代表淑貞所提臨時動議「本鎮竹安里宜四線竹安路62號旁附近，多有民眾反映路旁護欄缺乏通行入口，造成路旁土地民眾完全無法進出，加上路旁排水溝渠既寬且深，當地民眾無法跨入自己土地，建請公所邀集相關單位辦理現勘解決問題，以保障當地民眾進出權益。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 12.18 1249 | 工務課 | 林建國 | 一、110.12.24頭鎮工字第1100016560號函請宜蘭縣頭城鎮公所卓處。 二、111.01.03頭鎮工字第1100017031號函宜蘭縣政府函復：「1.本府已於旨揭路段完成鋼板護欄設置。2.另旨揭地號倘有申請供農作產銷經營通行之設施，致需進行護欄開口，爰請土地所有權人另為申請，其設施應符「宜蘭縣農業用地申請農業設施容許使用審查作業要點」規定。 | 111.01.03 | 14 | 無 | 0 |  |
| 18 | 吳代表淑貞 | 有關本會吳代表淑貞所提臨時動議「本鎮竹安里頭濱路二段466號前附近分隔島上路燈間距過遠，造成局部路段視線昏暗不明，加上雨天影響行車視線，已嚴重影響當地車輛與民眾通行安全，建請公所邀集相關單位辦理現勘解決問題，以保障當地行車與民眾通行安全。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 12.18 | 工務課 | 吳秉承 | 一、111.01.05頭鎮工字第1100016556號函，訂於111年1月10日會勘。 二、已請廠商估價，俟估價完成後再行辦理。 | 111.1.10 | 14 | 無 | 0 |  |
| 19 | 蔡代表財丁 | 本會蔡代表財丁所提臨時動議案「請鎮當局儘速於福星橋裝設路燈，以改善長期以來照明不足的問題。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 12.18 | 工務課 | 吳秉承 | 111.01.04頭鎮工字第1100016558號函復復「本所錄案研議辦理」 | 111.1.04 | 14 | 無 | 0 |  |
| 20 | 薛代表柏新 | 有關本會薛柏新代表所提臨時動議「本鎮梗枋漁港內道路多處坑洞，建請公所函轉相關單位儘速重新整鋪」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 11.29 | 農經課 | 陳順銘 | 本案經110年12月13日會勘，由海洋及漁業發展所責請浩海工程顧問有限公司評估並製成企畫書，由海洋及漁業發展所適時向上級爭取經費辦理。 | 110.12.13 | 14 | 無 | 0 | 第21屆第6次定期會(110年11月08日－110年11月24日) |
| 21 | 薛代表柏新 | 有關本會薛柏新代表所提臨時動議「本鎮外澳里濱海路2段429號，因野溪排水造成溪水回沖導致民宅地基下陷，建請公所函轉相關單位儘速處理」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 11.29 | 工務課 | 邱榮宏 | 一、110.12.06頭鎮工字第11000015524號函訂於110.12.07會勘。 二、110.12.13頭鎮工字第1100016184號函復：「經現場會勘，該地下陷係公路局第四區工程處施工所致，已於111.01.05施作完成」。 | 111.01.05 | 14 | 無 | 0 |  |
| 22 | 林代表詩穎 | 有關本會林代表詩穎所提臨時動議「有關金面溪(轉入新峰瀑布入口)附近，民眾反映路側溝渠上被放置貨櫃，如說明。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 11.29 | 農經課 | 陳順銘 | 貨櫃已於111年04月08日移除。 | 111.04.08 | 14 | 無 | 0 |  |
| 23 | 薛柏新代表 | 有關本會薛柏新代表所提臨時動議「本鎮濱海路2段552號民宅後方鄰近海岸，易受海浪淘刷、有造成民宅後方地基掏空及民眾生命財產安全之虞、建請公所轉請河川局利用本鎮外澳防汛備料場，就近投放消波塊作為保護措施」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 11.29 | 工務課 | 邱榮宏 | 一、110.12.07頭鎮工字第1100015521號函請水利署第一河川局卓處」。 二、111.01.14經濟局水利署第一河川局水工字第11101001880號函會勘記錄；發函正本頭城鎮民代表會(請轉知薛代表柏新) | 111.01 | 14 | 無 | 0 |  |
| 24 | 吳代表淑貞 | 本會吳代表淑貞所提臨時動議案「本鎮竹安里竹安國小前濱海公路，每逢大雨路面匯流雨水至校門口，造成入口處雨水積淤，影響愛心媽媽協助交通看護與學童上下課進出，且易生入通行安全風險，請公所函轉請公路局等相關單位改善雨水匯流。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 11.29 | 工務課 | 林建國 | 110.12.02頭鎮工字第1100015519號函轉公路局第四區工程處頭城工務段卓處 | 110.12.02 | 14 | 無 | 0 |  |
| 25 | 林代表詩穎 | 有關本會林代表詩穎所提臨時動議「有關武營農路側溝清理，如說明。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 11.29 | 工務課 | 邱榮宏 | 110.12.27頭鎮工字第1100015573號函復：「有關建議農路側溝清理一事，考量現階段尚無影響既有排水功能，故本所先予錄案，後續將視本所財源情形，再行納入相闗經費研議」。 | 110.12.27 | 14 | 無 | 0 |  |
| 26 | 林代表詩穎 | 有關本會林代表詩穎所提臨時動議「本鎮環鎮東路一段與省道台2線137.1公里交接(往北方向)，大型砂石車輛多有因轉彎處未減速慢行，轉彎時造成砂石溢散路面，造成其他車輛與人員之通行安全，請公所轉請警方交通單位及環保稽查單位加強稽查，以維本鎮清潔人員與各類車輛使用安全。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 11.29 | 清潔隊 | 林戊己 | 110年12月7日函轉警交字第1100064601號。 一、 經查宜蘭縣政府環境保護局業於旨揭路口完成環保監錄系統建置(共4組)，並將砂石溢散路面(滲漏)違規依規定舉發在案， 二、 副本抄送本局礁溪分局加強上揭取締砂石(大型貨)車違規，以維護用路人交通安全。 | 110.12.7 | 14 | 無 | 0 |  |
| 27 | 林副主席連生 | 本會林副主席連生所提臨時動議案「本鎮大坑里協天路(濱海遊憩區至海纜公司段)兩側路樹過高，擋住路燈照明設備，影響行人安全，請公所儘速處理。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 11.29 | 農經課 | 林芝嵘 | 已完成修剪 | 110.12.31 | 14 | 無 | 0 |  |
| 28 | 林副主席連生 | 本會林副主席連生所提臨時動議案「本鎮港口里港口路37號前水溝目前堵塞嚴重且溝體損壞，請公所儘速清淤修復，以維護地方排水順暢。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 11.29 | 工務課 | 邱榮宏 | 111.01.18頭鎮工字第1100015517號函：「旨本案於111年1月10日偕同林副主席連生至現場勘查後，該排水屬私人設置，且涉及私人土地，故應由該土地所有權人自行研議改善」。 | 111.01.18 | 14 | 無 | 0 |  |
| 29 | 簡代表英俊 | 本會簡代表英俊所提臨時動議案「更新里更新路往『百合陵園』道路損壞，建議鈞所修復。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 11.30 | 民政課 | 謝佳樺 | 110年12月8日頭鎮民字第1100015578號函，本所將先行錄案評估。 | 110.12.8 | 14 | 無 | 0 |  |
| 30 | 林端代表 | 有關本會林端代表所提臨時動議「研議有線電視，頭城鎮附掛燈桿及側溝纜線長度及租金等費用。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 11.30 | 工務課 | 吳秉承 | 111.01.14頭鎮工字第1100015574號函復：「本所先行錄案研議辦理」。 | 111.01.14 | 14 | 無 | 0 |  |
| 31 | 甘代表錫賢 | 本會甘代表錫賢所提臨時動議案「請鎮當局儘速重新舖設拔雅里公園路26巷柏油路面，以保障巷內住戶出入平安及用路人安全。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 11.30 | 工務課 | 林建國 | 110.12.02頭鎮工字第1100015571號函復：「本所納入相關工程研議辦理。 | 110.12.02 | 14 | 無 | 0 |  |
| 32 | 甘代表錫賢 | 本會甘代表錫賢所提臨時動議案「請鎮當局於福興橋增設路燈，以改善長期以來照明不足的情形。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照 | 110. 11.30 | 工務課 | 吳秉承 | 110.12.09頭鎮工字第1100015570號函復「本所先研議辦理」。 | 110.12.09 | 14 | 無 | 0 |  |
| 33 | 蔡代表財丁 | 有關本會蔡代表財丁所提臨時動議「請鎮當局轉請交通單位於拔雅里公園路、文雅路口裝設閃黃燈，以提醒往來車輛注意減速慢行，以保障用路人安全。」乙案，經本會議決照原案通過，請查照。 | 110. 11.30 | 工務課 | 林建國 | 110.12.02頭鎮工字第1100015572號函請宜蘭縣政府卓處。 110.12.10頭鎮工字第1100016052號宜蘭縣政府 函復：「經查旨揭路口皆設有反射鏡、停止線、網狀線、減速標線等相關標誌標線警示用路人應減速行駛通過路口，本府將持續觀察該路口交通量、交通特性及肇事型態，以作為後續評估設置號誌之依據」。 |  |  |  |  |  |