本縣遭受梅姬颱風肆虐致電力、電信、農業等嚴重受損之災後復建情形專題報告

壹、災害應變及搶救

一、災害應變中心應變情形：

（一）災害應變中心開設：

1.「梅姬颱風二級災害應變中心」：

(1)開設時間：105年9月25日下午11時30分。

(2)開設原因：

中央氣象局發布梅姬颱風海上颱風警報，且將東北海域納入警戒區，成立二級災害應變中心，相關防災編組機關（單位）計12個機關（單位）進駐。

2.「梅姬颱風一級災害應變中心」

(1)開設時間：105年9月26日上午8時30分。

(2)開設原因：

中央氣象局發布梅姬颱風海上陸上颱風警報，且將宜蘭縣列為陸上警戒區，將災害應變中心提升為一級開設，相關防災編組機關（單位）計26個機關（單位）進駐，期間召開2次工作會議。

3.「梅姬颱風復原專案處理小組」

(1)成立時間：105年9月28日上午8時30分。

(2)成立原因：

梅姬颱風警報雖已解除，但因本縣電線杆等電力設備毀損嚴重，停電戶數達20萬戶以上，另轄內台九線（蘇花公路）、台七線等路段多處封閉，蘭陽大橋等重要交通設施封閉，目前由相關單位全力投入災後復原工作，至9月29日止，已召開1次工作會議，並於每日定期於下午5時召開工作會議，俟維生管線、交通設施等復原後，改以書面列管方式，直至所有復原工作完成。

二、災害搶救

（一）淹水地區於颱風侵襲前先行預佈36台移動式抽水機，侵襲期間依水情狀況調動移動式抽水機，配合抽水站加速積淹水排除，本縣五結鄉及宜蘭市等地有部分積淹水，均已消退。

（二）疏散撤離作為：

本次災害總計撤離人數為483人，如下：

| 鄉鎮別 | 撤離人數累計 | 鄉鎮別 | 撤離人數累計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宜蘭市 | 3 | 員山鄉 | 0 |
| 羅東鎮 | 2 | 五結鄉 | 9 |
| 蘇澳鎮 | 18 | 冬山鄉 | 1 |
| 頭城鎮 | 6 | 三星鄉 | 30 |
| 礁溪鄉 | 3 | 大同鄉 | 271 |
| 壯圍鄉 | 0 | 南澳鄉 | 140 |

（三）國軍救災作為（9月25日至9月29日中午12時止）：

1.預置兵力：於9月25日預置211人，各式救災用機具計4類27輛次，如下表。

| 行政區 | 兵力 | 車輛（舟艇） |
| --- | --- | --- |
| 礁溪鄉 | 21 | 1 |
| 羅東鎮 | 2 |  |
| 壯圍鄉 | 21 | 2 |
| 大同鄉 | 44 | 9 |
| 五結鄉 | 29 | 6 |
| 蘇澳鎮 | 17 | 6 |
| 南澳鄉 | 36 | 3 |
| 三星鄉 | 41 |  |
| 合計 | 211 | 27 |

2.派遣兵力：1789人次，60車。

(1)9月26日：146人，13車。

(2)9月27日：無。

(3)9月28日：885人，47車。

(4)9月29日：758人。

貳、電力、電信、農業災害情形及損失

一、電力災害情形：

本次梅姬颱風造成最大停電戶數達215,570戶，明細及災害現場照片如下。

| 行政區 | 曾經停電數 |
| --- | --- |
| 三星鄉 | 10,091 |
| 冬山鄉 | 42,106 |
| 五結鄉 | 18,887 |
| 大同鄉 | 3,553 |
| 羅東鎮 | 12,726 |
| 蘇澳鎮 | 25,617 |
| 員山鄉 | 17,219 |
| 宜蘭市 | 17,761 |
| 礁溪鄉 | 21,828 |
| 頭城鎮 | 16,043 |
| 壯圍鄉 | 26,206 |
| 南澳鄉 | 3,533 |
| 總計 | 215,570 |

| 三星鄉電桿倒斷情形 | 五結鄉電桿倒斷情形 |
| --- | --- |

- 電信災害情形:

(一)市話障礙250戶。

(二)寬頻障礙700戶。

(三)土場至四季中繼48芯光纜障礙。

- 農業災害情形:

本次颱風因強風豪雨，造成全縣各地出現嚴重農業損失災情，初步估計損失金額約1億4,716萬6,600元。

| 宜蘭縣105年梅姬颱風農業災情統計表 105年09月29日 |
| --- |
| 產業別 | 項目 | 被害面積 (公頃) | 損害程度 (%) | 換算面積 (公頃) | 估計損失 金額(千元) | 備 註 |
| 農業類 | 農 產 | 水稻 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 特用作物 | 73 | 25.32 | 18.48 | 4672 | 茶62：礁溪2、冬山60，山藥0.8：冬山0.6、五結0.2，其他特作10.2：冬山7、大同3、礁溪0.2 |
|  |  | 蔬菜類 | 554.9 | 40.08 | 222.39 | 56129 | 食用玉米2.2：南澳2、礁溪0.2，甘藷3：頭城3，韭菜15：員山15，竹筍140.5：宜蘭8、冬山10、員山120、礁溪2、五結0.5，山蘇1：礁溪1，蘿蔔0.5：員山0.5，茭白筍17.5：頭城2、員山10、礁溪5.5，甘藍100：大同100，結球白菜7.2：大同6、壯圍1.2，蔥184.3：宜蘭8、大同6、員山25、三星135、壯圍8、礁溪0.2、五結0.6，芋15：員山15，薑13：員山10、南澳3，蓮藕0.7：礁溪0.2、員山0.5，蕹菜2：礁溪2，菠菜2：大同2，胡瓜5：員山5，茄子0.5：員山0.5，絲瓜9.5：員山9、宜蘭0.5，其他葉菜47.5：頭城3、員山30、蘇澳5、礁溪5、壯圍3、五結0.5、羅東1，其他蔬菜3：三星2、南澳1，其他蔬菜（苗）0.5：頭城0.5 |
|  |  | 果品類 | 615.08 | 38.45 | 236.52 | 73643 | 西瓜15：大同15，香瓜2.3：冬山0.3、壯圍2，香蕉53.8：宜蘭1、礁溪3、五結1、頭城1.8、三星6、冬山25、員山15、壯圍1，柳橙43.5：大同5、冬山32、礁溪3、員山3.5，桶柑99.78：三星10、礁溪4.5、頭城21、員山25、大同39，金柑180.2：頭城1.2、大同2、冬山7、礁溪70、員山100，茂谷柑39.4：冬山1.4、三星13、礁溪5、員山20，其他柑桔10：冬山10，番石榴127.9：宜蘭0.5、礁溪15、頭城0.4、冬山12、員山100，桃6：冬山5、礁溪1，柿5：大同4、礁溪1，木瓜0.05：宜蘭0.05，楊桃0.01：礁溪0.01，梨0.8：礁溪0.8，百香果0.3：礁溪0.3，紅龍果31.04：宜蘭1、羅東0.84、三星8、員山10、冬山8、礁溪2、壯圍1.2 |
|  |  | 花卉 | 39.30 | 35.34 | 13.89 | 8151 | 其他花卉32.3：三星16、頭城3、員山10、礁溪3.3，苗圃7：冬山7 |
|  |  | 農業設施 | 15.7 | 34 | 5.3 | 2650 | 三星3.7、頭城1、員山2、礁溪1.5、壯圍2.5、冬山5 |
|  | 合 計 | 1297.98 | 38 | 496.58 | 145,245 |  |
|  | 畜產 | 畜產 |  |  |  | 1921.6 | 雞：1300隻、鸭：12099隻、豬：27頭及畜禽舍5棟 |
|  | 損失金額 | 147,166.6 |  |

參、災後復原進度

為執行災後復原工作，於應變中心第二次工作會議，即由縣長裁示立即執行復原工作，並於應變中心撤除後，轉換復原小組，爰於28日上午8時30分因本縣及東北部海域脫離警戒區，立即由消防局等24個單位組成復原小組，吳副縣長擔任召集人，於每日下午5時召開會議，督導、管制及追蹤各項復原情形，以恢復縣民正常生活環境，各項復原工作辦理情形如下。

- 電力部分

本次梅姬風災災害最大是三星鄉及五結鄉，因電線桿斷桿達102處，嚴重影響復原進度，臺灣電力公司復原工作於27日風雨稍小後，立即投入搶修作業，此外，基隆區處於上午10時支援20人、花蓮區處支援60人，電力修復情形如下表。

| 鄉鎮市別 | 最大停電戶數 | 已復電戶數 | 待復電戶數 | 預定修復時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三星鄉 | 10,091 | 2,374 | 7,717 | 105年9月30日前 |
| 五結鄉 | 18,887 | 15,554 | 3,333 |  |
| 冬山鄉 | 41,228 | 38,282 | 2,946 |  |
| 壯圍鄉 | 26,206 | 25,998 | 208 |  |
| 宜蘭市 | 17,761 | 17,181 | 580 |  |
| 頭城鎮 | 16,043 | 15,785 | 258 |  |
| 礁溪鄉 | 21,828 | 21,375 | 453 |  |
| 蘇澳鎮 | 25,617 | 24,962 | 654 |  |
| 大同鄉 | 3,553 | 2,240 | 1,313 |  |
| 員山鄉 | 17,219 | 16,583 | 636 |  |
| 羅東鎮 | 12,726 | 11,580 | 1,146 |  |
| 南澳鄉 | 3,533 | 3,404 | 124 |  |
| 總計 | 214,692 | 195,324 | 19,368 |  |

二、電信部分

（一）市話障礙250戶，截至9月29日中午12時，已修復196戶，餘54戶，預計於9月30日前完成。

（二）寬頻障礙700戶，截至9月29日中午12時，已修復450戶，餘250戶，預計於9月30日前完成。

（三）土場至四季中繼48芯光纜障礙，預計9月30日前修復完成。

三、農業災損部分:

本次颱風農業損失經初步統計，計約1億4,716萬6,600元，已於9月28日上午由本縣縣長林聰賢及陳歐柏委員陪同行政院院長林全進行勘災，將盡速申請撥款救助。

四、其他災損部分:

各單位災損情形如下表，將持續列管完成時間，務必盡速完成復原，以恢復縣民安全及生活品質。

(一)道路系統修復情形（更新時間：105年9月29日12時）：

| 道路中斷地點 | 預定修復時間 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 大同鄉田古爾便道預警性封閉 | 俟蘭陽溪水位下降至安全程度後進行搶修 |  |
| 台7線80k+900 | 預計105.10.17 |  |
| 台7線81k+050 | 預計105.10.17 |  |
| 台7甲線15~27.5K | 預計9月29日17時單線通車 |  |
| 台7甲線29k~35K | 預計9月29日17時單線通車 |  |
| 台9線65.5k~68.2k | 已於105.9.28 15:20完成雙向通車 |  |
| 台9線114K及142.45K | 已通車 |  |

（二）路樹倒伏情形（更新時間：105年9月29日12時）：

| 地點 | 傾倒數 | 處理情形 | 預定修復時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市區道路 | 1,688 | 加派人員進行清理扶正作業 | 10月2日前 | 工務處 |
| 防汛道路 | 350 | 加派人員進行清理扶正作業 | 10月2日前 |  |
| 冬山河親水公園 | 438 | 開口合約廠商已進場搶修 | 10月1日前 | 工商旅遊處 |
| 羅東溪自行車道 | 150 | 立即進場搶修 | 10月5日前 |  |
| 武荖坑園區 | 678 | 立即進場搶修 | 10月1日前 |  |
| 五峰旗園區 | 100 | 立即進場搶修 | 10月1日前 |  |
| 龍潭湖園區 | 100 | 立即進場搶修 | 10月5日前 |  |
| 湯圍溝園區 | 20 | 立即進場搶修 | 10月1日前 |  |
| 宜蘭旅遊服務中心園區內(幾米、丟丟噹) | 32 | 立即進場搶修 | 10月1日前 |  |
| 分洪堰 | 20 | 立即進場搶修 | 10月1日前 |  |
| 清水地熱 | 20 | 立即進場搶修 | 10月1日前 |  |
| 頭城海水浴場 | 50 | 立即進場搶修 | 10月1日前 |  |
| 石牌公園樹木 | 50 | 立即進場搶修 | 10月1日前 |  |
| 溪北自行車道(含得子口溪) | 480 | 立即進場搶修 | 10月5日前 |  |
| 南澳碧候溫泉遊客服務中心 | 10 | 立即進場搶修 | 10月20日前 |  |
| 溪南環線 | 750 | 立即進場搶修 | 10月5日前 |  |
| 化龍一村 | 20 | 立即進場搶修 | 10月1日前 |  |
| 光復國小 | 5 | 立即進場搶修 | 10月1日前 |  |
| 宜蘭酒廠 | 5 | 立即進場搶修 | 10月1日前 |  |
| 童話公園竹圍籬 | 50米 | 立即進場搶修 | 10月1日前 |  |
| 溫泉公園 | 50 | 立即進場搶修 | 10月1日前 |  |
| 縣內國中 | 368 | 自行協調學校人力清理 | 10月5日前 | 教育處 |
| 縣內國小 | 528 | 自行協調學校人力清理 | 10月5日前 |  |
| 鐵人三項訓練中心 | 2 | 進行扶正作業 | 10月1日前 |  |
| 宜蘭運動公園 | 402 | 進行扶正作業(今天會完成200棵，餘202棵) | 10月5日前 |  |
| 羅東運動公園 | 980 | 進行扶正作業 | 10月9日前 |  |
| 體操及武術館 | 7 | 進行扶正作業 | 9月28日 （已完成） |  |
| 文化中心 | 35 | 樹木部分盡速清潔及扶正 | 9月30日前 | 文化局 |
| 羅東文化工場 | 40 | 樹木部分盡速清潔及扶正 | 9月30日前 |  |
| 楊士芳紀念林園 | 15 | 樹木部分盡速清潔及扶正 建體部分刻正進場搶修 | 10月6日前 |  |
| 文學館及九穀餐廳 | 7 | 共計7顆樹木傾倒，正進行扶正及周邊樹枝斷枝清潔作業。預計10月5日前完成。 | 10月5日前 |  |
| 紅磚屋 | 3 | 己協調工旅處協助扶正傾倒樹木及周邊樹枝斷枝清潔作業。預計10月2日前完成。 | 10月2日前 |  |
| 中興文創園區 | 4 | 樹木部分盡速清潔及扶正 刻正進場搶修 | 園區太大，評估中 |  |
| 縣史館 | 5 | 館區清潔，無災損 | 無 |  |
| 蘭陽博物館 | 230 | 刻正評估當中 | 評估中 |  |
| 丸山園區 | 23 | 刻正評估當中 | 評估中 |  |
| 中央公園、縣政北路、南路及凱旋路等區域 | 200 | 進行樹木斷枝清運及扶正作業，並預計10月4日完成。 | 10月5日 | 秘書處 |
| 合計 | 7687 |  |  |  |

（三）交通號誌及監視系統修復情形（更新時間：105年9月29日12時）：

| 地點及毀損情形 | 處理情形 | 預定修復時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本縣有交通號誌路口計1,140處，交通號誌損壞共計458處(40%)。 | 一、至本(29)日8時止共拆除傾倒號誌桿18支，修復號誌故障路口51處，尚餘389處路口待修 二、針對重要路口（如191甲側車道、台九線）先行搶修，對於尚未修復號誌路口，規劃重要路口交整勤務。 | 10月7日 |  |
| 本縣監錄系統634處路口、884組主機、3371支鏡頭，損壞共計369處路口(58%)、485組主機(55%)、1882支鏡頭(56%) 。 | 一、針對重要路口監視器先行搶修，目前由本局派人協同廠商(3組6人)至故障路口進行搶修。 二、至本(29)日8時止，計修復83處路口、103組主機、462支鏡頭。 | 10月8日 |  |

（四）本縣各級學校受損情形（更新時間：105年9月29日12時）：

| 地點及毀損情形 | 處理情形 | 預定修復時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本縣各級學校建物損壞、校園植物毀損及傾倒、部分校舍屋頂破損、設施設備損毀（共計89校有災損，11校無災損） | 已請學校儘速評估損壞情形，目前大部分學校已完成校園環境清理工作，後續將依規定辦理後續校園復建工程補助作業。 | 大部分校園建物及設施預計10月21日前完成修復，其中順安國中、羅東國中及士敏國小預計於12月31日前完成工程施作。 |  |
| 四季本校、英士分校、茂安分班、南山國小、利澤國小、五結國小、武淵國小、大隱國小、三星國小、憲明國小、中山分校及三星國中停電 | 已由臺灣電力公司列為優先搶修對象 | 預計9月30日完成修復 |  |

肆、結論

本次梅姬颱風，於太平山降下1,023mm之驚人雨量，且蘇澳地區出現17級強陣風，颱風所帶來雨量造成部分地區，電力設備損壞、農產損失、道路、橋樑等災情，本府啟動所有救災機制及應變作為，盡全力防災應變。

面對此次災害，感謝來自公路、電力、自來水、電信等單位及國軍弟兄與救難人員的支援，使得救災工作得以快速進行，復原進度比預期超前，後續將持續要求民政、社政、工務系統全面普查災區，做好復原救助工作，儘速讓民眾恢復正常生活。

# Text boxes

宜蘭縣議會第18屆第9次臨時會

本縣遭受梅姬颱風肆虐致電力、電信、農業等嚴重受損之災後復建情形專題報告

專題報告

105年9月29日